Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

na lata 2005-2007

| Póz. planu | Nazwa inwestycji | Nakłady w zł. na 2005 rok | Nakłady w zł na 2006 rok | Nakłady w zł na 2007 rok | Finansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cichej | 30 000 |  |  | Własne środki |
| 2 | Wymiana niesprawnych hydrantów | 15 000 |  |  | Własne środki |
| 3 | Przebudowa i remont obiektów technicznych w SUW Wołów | 150 000 |  |  | Własne środki |
| 4 | Komputerowe sterowanie, opomiarowanie i monitoring ujęć wody |  | 150 000 | 100 000 | Własne środki |
| 5 | Przebudowa przyłączy do bud. wielolokalowych w Bożeniu |  | 20 000 |  | Własne środki |
| 6 | Inwentaryzacja sieci wod-kan. w wersji elektronicznej |  | 20 000 |  | Własne środki |
| 7 | Przebudowa AKSUW 60 Lubiąż |  | 40 000 |  | Własne środki |
| 8 | Remont wieży ciśnień |  |  | 20 000 | Własne środki |
| 9 | Monitoring dostarczanej wody do wsi |  | 18 000 |  | Własne środki |
| 10 | Wymiana sieci wód. w ul. Scinawskiej od Kasztanowej do Magazynowej |  |  | 120 000 | Własne środki |
| 11 | Przebudowa sieci wód. w ul. Magazynowa-Polna |  | 100 000 |  | Własne środki |
| 12 | Remont pokryć dachowych i elewacji w SUW Bożen, St. Wołów | 25 000 |  |  | Własne środki |
| 13 | Przebudowa sieci wód. w ul.: Biała Góra. Zielona i Oliwna Góra |  |  | 50 000 | Własne środki |
| Razem |  | 220 000 | 348 000 | 390 000 |  |