Załącznik do Uchwały nr XXXIX/261/05
																Rady Miejskiej w Wołowie
																z dnia 27 października 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYNY GMINY WOŁÓW NA LATA 2004 – 2006

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Szacowane nakłady finansowe –wartość zadania | Wydatki poniesione do 2004 r. |  |  | Plan wydatków na 2004r.(zł) |  |  | Plan wydatków na 2005r.(zł) |  |  | Plan wydatków na 2006r.(zł) |  |  | Dotyczy innych źródła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | Środki własne | Inne źródła | ogółem | Środki własne | Inne źródła | Ogółem | Środki własne | Inne źródła | ogółem | Środki własne | Inne źródła |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Kanalizacja sanitarna - Lipnica - Łososiowice - Piotroniowice | 2004- 2005 | 1 808 398 | 0 | 0 | 0 | 1 203 936 | 217 865 | 986 071 | 604 462 | 0 | 604 462 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW – 908000 SAPARD – 682533 |
|  | # I ETAP Kanalizacja sanitarna dla wsi: - Piotroniowice - Lipnica | 2004 | 1 203 936 | 0 | 0 | 0 | 1 203 936 | 217 865 | 986 071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | WFOŚiGW – 550678 SAPARD – 435393 |
|  | # II ETAP Kanalizacja sanitarna dla wsi: Łososiowice | 2005 | 604 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 462 | 0 | 604 462 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW – 357322 SAPARD – 247140 |
| 2 | Wodociąg przesyłowy Wołów - Mojęcice | 2004 | 681 267 | 0 | 0 | 0 | 681 267 | 271 328 | 409 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANR– 135500 SAPARD – 274439 |
| 3 | Odbudowa (modernizacja) drogi gminnej w Łososiowicach | 2005 | 351 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 794 | 181 079 | 170 715 | 0 | 0 | 0 | SAPARD – 170715 |
| 4 | Budowa drogi ul. Szarych Szeregów w Wołowie | 2004 2006 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 1 200 | 6 800 | 572 000 | 85 800 | 486 200 | ZPORR-435000 MGiP-58000 |
| 5 | Budowa drogi ul. Ułanów Krechowieckich w Wołowie | 2004 2006 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 900 | 5 100 | 294 000 | 44 100 | 249 900 | ZPORR-225000 MGiP-30000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 | Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich w Wołowie | 2004 2006 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 1 200 | 6 800 | 192 000 | 28 800 | 163 200 | ZPORR-150000 MGiP-20000 |
| 7 | Budowa drogi ul. Słowackiego w Wołowie | 2004 2006 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 750 | 4 250 | 205 000 | 30 750 | 174 250 | ZPORR-157500 MGiP-21000 |
| 8 | Budowa drogi ul. Orzeszkowej w Wołowie | 2004 2006 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 1 950 | 11 050 | 237 000 | 35 550 | 201 450 | ZPORR-187500 MGiP-25000 |
| 9 | Budowa drogi Piotroniowice | 2004 2006 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 3 000 | 17 000 | 1 080 000 | 162 000 | 918 000 | ZPORR-825000 MGiP-110000 |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Uskórz Wielki | 2004-2006 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 12 200 | 0 | 1 200 000 | 169 630 | 1 030 370 | 287 800 | 43 170 | 244 630 | ZPORR-1125000 MGiP-150000 |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Pełczyn | 2004-2006 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 800 000 | 69 000 | 731 000 | 940 000 | 141 000 | 799 000 | ZPORR-1350000 MGiP-180000 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Stary Wołów | 2004 2006 | 2 042 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 000 | 264 300 | 1 735 700 | ZPORR-1531500 MGiP-204200 |
| 13 | Budowa parkingu - Wołów przy ul. Piłsudskiego – Poznańskiej | 2004 2006 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 2 250 | 12 750 | 160 000 | 24 000 | 136 000 | ZPORR-131 250 MGiP- 17 500 |
| 14 | Rewitalizacja Starego Miasta - I etap w Wołowie | 2004 2006 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 10 500 | 59 500 | 2 930 000 | 439 500 | 2 490 500 | ZPORR-2250000 MGiP-300000 |
| 15 | Budowa oczyszczalni – Lubiąż | 2002 2006 | 3 600 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 750 | 4 250 | 3 560 000 | 534 000 | 3 026 000 | ZPORR-2673750 MGiP-356500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | Wymiana oświetlenia Gminy Wołów wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi | 2005 2006 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 1 670 000 | 140 000 | 1 530 000 | ZPORR-1350000 MGiP-180000 |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Śląskich w Wołowie | 2005 2006 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 7 500 | 42 500 | 450 000 | 67 500 | 382 500 | ZPORR-375000 MGiP-50000 |
| 18 | Budowa drogi gminnej ul.Chopina w Lubiążu | 2005 2006 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | ZPORR- 768 750 MGiP. - 102 500 |
| 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej- Mojęcice | 2005 2006 | 3 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 9 000 | 51 000 | 3 300 000 | 495 000 | 2 805 000 | ZPORR- 2 520 000 MGiP- 336 000 |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Wołowie | 2005 2006 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 4 500 | 25 500 | 620 000 | 93 000 | 527 000 | ZPORR- 487 500 MGiP- 65 000 |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Wołowie | 2005 2006 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 5 250 | 29 750 | 315 000 | 47 250 | 267 750 | ZPORR- 262 500 MGiP- 35 000 |
| 22 | Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach | 2005 2006 | 562 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 544 000 | 544 000 | 0 | 0 |
| RAZEM |  |  | 25 845 459 | 35 000 | 35 000 | 0 | 1 997 403 | 601 393 | 1 396 010 | 3 456 256 | 622 209 | 2 834 047 | 20 356 800 | 3 369 720 | 16 987 080 | SAPARD 1 127 687 ANR 135 500 WFOŚiGW 908 000 ZPORR 16 805 250 MGiP 2 240 700 |