Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLII /270 / 05

Rady Miejskiej w Wołowie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH

DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WOŁÓW W 2006 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Planowany koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2005 | Nakłady na rok 2006 | Planowane wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I.  I N W E S T Y C J E   K O N T Y N U O W A N E

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Budowa dróg – - Wołów ul. Szarych Szeregów ul. Słowackiego ul. Orzeszkowej Budowa drogi w miejscowości ( chodnik) Piotroniowice Centrum Sportu w Wołowie - finansowanie Budowa parkingu i dojazdu - Wołów przy ul. Piłsudskiego – Poznańskiej Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Uskórz Wielki - Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pełczyn - Stary Wołów - Mojęcice Oczyszczalna ścieków dla miejscowości Lubiąż Budowa ujęcie wody – Kretowice – dla Gminy Wołów ( projekt + wykup gruntów ) Uzbrojenie terenu osiedla w rejonie ul. Żeromskiego w Wołowie - sieć wodno- kanalizacyjna Budowa budynków socjalnych – Wołów Place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie gminy Wołów Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno – Turystycznego w Tarchalicach Wymiana oświetlenia Gminy Wołów wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi | 600 600 926 600 900 900 900 900 900 700 700 010 900 | 60016 60016 92695 60016 90001 90001 90001 90001 90001 70005 70095 01036 90015 | 774.000 453.000 324.000 912.000 13.020.000 398.000 1.570.000 3.623.000 2.692.000 2.000.000 3.635.000 2.420.000 1.738.000 640.000 188.000 289.000 370.000 | 4.000 3.100 6.500 12.000 10.372.000 8.000 37.400 79.600 45.400 2.000 39.000 30.000 18.000 10.000 38.000 17.934 120.000 | 500.000 250.000 150.000 200.000 300.000 390.000 1.532.000 543.450 403.800 300.000 545.250 205.000 380.000 630.000 150.000 271.066 250.000 | 500.000 250.000 150.000 200.000 300.000 390.000 1.532.000 543.450 403.800 300.000 545.250 205.000 380.000 630.000 150.000 271.066 250.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  | 35.046.000 | 10.842.734 | 7.000.566 | 7.000.566 |

II.  I N W E S T Y C J E    R O Z P O C Z Y N A N E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Nabycie nieruchomości gruntowych Budowa dróg : - Lubiąż , ul. Chopina - Wołów , ul. Zaułek Zielony Kanalizacja sanitarna w Wołowie – brakujące odcinki ( dokumentacja ) Remonty boisk i zakup sprzętu sportowego Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach : - Gródek - Uskórz Wielki - Sławowice Adaptacja budynku stodoły na świetlicę wiejską w miejscowości Domaszków Adaptacja budynku pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Mikorzyce Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołów | 750 700 600 900 851 754 921 921 921 900 | 75023 70005 60016 90001 85154 75414 92109 92109 92109 90001 | 60.000 20.000 480.000 100.000 30.000 55.000 9.000 216.000 65.000 8.000 1.500.000 |  | 60.000 20.000 480.000 100.000 30.000 55.000 9.000 216.000 65.000 8.000 225.000 | 60.000 20.000 480.000 100.000 30.000 55.000 9.000 216.000 65.000 8.000 225.000 |
|  | RAZEM |  |  | 2.543.000 | - | 1.268.000 | 1.268.000 |
|  | O G Ó Ł E M |  |  | 37.165.000 | 10.842.734 | 8.268.566 | 8.268.566 |