Zał nr 2                                                                                                                                      Wzór

UMOWA  NR AR/2222/11/06

w sprawie wykonania przebudowy kotłowni tradycyjnej na gazową, przebudowa instalacji CO, budowa przyłącza gazowego i ocieplenie ścian i stropodachu

zawarta dnia .................................. 2006r. pomiędzy Gminą Wołów, Urzędem Miasta i Gminy Wołów, 56-100 Wołów, Rynek – Ratusz zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Witolda Krochmala – Burmistrza Miasta i Gminy Wołów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Koprowskiej

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanymi przez …………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro z dnia …………... ogłoszonego w BZP Nr, ……. pozycja …………… z dnia ………………………

§ 2.

- Zamawiający powierza wykonanie robót w SP nr 2 przy ul. F.Chopina a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, którym są roboty budowlane polegające na:

-przebudowie istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalanej paliwem gazowym.

-wykonanie robót budowlanych w obrębie kotłowni

-wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni

-wykonanie przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu.

-wykonanie instalacji CO w całym budynku szkoły

-termoizolacja ścian i dachu

- Szczegółowy zakres robót remontowo - budowlanych określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarze robót, które są integralną częścią niniejszej umowy.

§ 3.

- Wartość robót strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości :…………. zł (słownie: ……………………………………………………………………….).

Kwota netto wynosi: ……………zł ( słownie : ……………………………………………... gr.)

Podatek VAT w wysokości ……. tj. …………. zł

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej oferty oraz koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, zajęcia pasa drogowego,  robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji przebudowy  bez wyłączenia obiektu z eksploatacji itp.

- Wszelkie roboty nie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy) mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 4.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót fakturami przejściowymi obejmującymi zamknięty etap tj :

- wykonanie kotłowni i instalacji CO

- termoizolacja ścian i dachu

Maksymalna wartość wszystkich faktur przejściowych nie może przekraczać  80% wartości umownej brutto określonej w §3 ust.1 niniejszej umowy.

- Faktury przejściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danych etapów  robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Płatność faktur przejściowych następować będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5.

Terminy wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie robót do 31.10.2006r.

§ 6.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 7.

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie ……………………………………………..

§ 8.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 9.

Odbiór końcowy robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 10 od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

§ 10.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty liczone od dnia odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie przekazuje się w formie pisemnej, faxem lub telefonicznie.

§11

Oprócz wypadków wymienionych w tytule XIV kc Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy

- zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez 7 dni.

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót i nie kontynuuje  ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją budowlaną lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawca nie wniesie w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odstąpienie od umowy rozpatruje  się na piśmie z uzasadnieniem.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 13

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia,

- 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia  w przypadku naruszenia terminu przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy

- 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający z wyjątkiem sytuacji o opisanej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny przedstawionej w ofercie bez podatku VAT, co stanowi kwotę :…………………………. zł.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie ……………………….. w dniu podpisania niniejszej umowy.

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, o którym mowa § 8 niniejszej umowy, a pozostała część  tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenia wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§15

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sądem właściwym do rozpatrywania spraw jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

…………………………..							…………………………