Załącznik Nr 1

do uchwały  Nr III /14  / 06

Rady Miejskiej w Wołowie

z dnia  15 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH

DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WOŁÓW W 2006 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | § | Planowany koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2005 | Nakłady na rok 2006 | Planowane wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I.  I N W E S T Y C J E   K O N T Y N U O W A N E

| 1. | Budowa dróg – - Wołów ul. Szarych Szeregów ul. Słowackiego | 600 | 60016 | 6050 6050 | 774.000 453.000 | 4.000 3.100 | 714.000 193.000 | 714.000 193.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Budowa drogi w miejscowości ( chodnik) Piotroniowice | 600 | 60016 | 6050 | 912.000 | 12.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3. | Centrum Sportu w Wołowie - finansowanie | 926 | 92695 | 6050 | 13.020.000 | 10.372.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 4. | Budowa parkingu i dojazdu - Wołów przy ul. Piłsudskiego – Poznańskiej | 600 | 60016 | 6050 | 398.000 | 8.000 | 383.000 | 383.000 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Uskórz Wielki - | 900 | 90001 | 6050 | 1.570.000 | 37.400 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| 6. | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pełczyn - Stary Wołów - Mojęcice | 900 | 90001 | 6050 6050 6050 | 3.623.000 2.692.000 2.000.000 | 79.600 45.400 2.000 | 0 0 90.000 | 0 0 90.000 |
| 7. | Oczyszczalna ścieków dla miejscowości Lubiąż | 900 | 90001 | 6050 | 3.635.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa ujęcie wody – Kretowice – dla Gminy Wołów ( projekt + wykup gruntów ) | 900 | 90001 | 6050 | 2.420.000 | 30.000 | 205.000 | 205.000 |
| 9. | Uzbrojenie terenu osiedla w rejonie ul. Żeromskiego w Wołowie - sieć wodno- kanalizacyjna | 900 | 90001 | 6050 | 1.738.000 | 18.000 | 445.000 | 445.000 |
| 10. | Budowa budynków socjalnych – Wołów | 700 | 70005 | 6050 | 640.000 | 10.000 | 652.700 | 652.700 |
| 11. | Place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie Gminy Wołów | 700 | 70095 | 6050 | 188.000 | 38.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12. | Budowa i wyposażenie Centrum Edukacyjno – Turystycznego w Tarchalicach | 010 | 01036 | 6050 6058 6059 | 325.500 | 17.934 | 36.500 173.980 96.661 | 36.500 173.980 96.661 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Wymiana oświetlenia Gminy Wołów wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi | 900 | 90015 | 6050 | 380.000 | 120.000 | 101.300 | 101.300 |
| 14. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych – Wołów, ul. Trzebnicka 14 | 801 | 80101 | 6050 | 1.017.000 | 676.012 | 340.000 | 340.000 |
| 15. | Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu | 801 | 80101 | 6050 | 250.000 | 2.995 | 289.000 | 289.000 |
|  | RAZEM |  |  |  | 36.035.500 | 11.515.441 | 7.541.141 | 7.541.141 |

II.  I N W E S T Y C J E    R O Z P O C Z Y N A N E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 750 | 75023 | 6060 | 67.200 |  | 67.200 | 67.200 |
| 2. | Nabycie nieruchomości gruntowych | 700 | 70005 | 6060 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |
| 3. | Budowa dróg : - Lubiąż , ul. Chopina - Wołów , ul. Zaułek Zielony | 600 | 60016 | 6050 6050 | 480.000 100.000 |  | 480.000 100.000 | 480.000 100.000 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Gminie Wołów – brakujące odcinki | 900 | 90001 | 6050 | 159.000 |  | 159.000 | 159.000 |
| 5. | Remonty boisk i zakup sprzętu sportowego | 851 | 85154 | 6050 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 |
| 6. | Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania | 754 | 75414 | 6060 | 13.000 |  | 13.000 | 13.000 |
| 7. | Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach : - Gródek - Uskórz Wielki | 921 | 92109 | 6050 | 180.000 |  | 180.000 | 180.000 |
| 8. | Adaptacja budynku stodoły na świetlicę wiejską w miejscowości Domaszków | 921 | 92109 | 6050 | 64.000 |  | 64.000 | 64.000 |
| 9. | Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołów | 900 | 90001 | 6050 | 1.500.000 |  | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Budowa łącza miedziano -światłowodowego | 750 | 75023 | 6050 | 5.800 |  | 5.800 | 5.800 |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej – Wołów, ul. Powstańców Śląskich | 900 | 90001 | 6050 | 140.000 |  | 140.000 | 140.000 |
| 12. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie | 801 | 80101 | 6050 | 950.000 |  | 950.000 | 950.000 |
|  | R A Z E M |  |  |  | 3.679.000 | - | 2.404.000 | 2.404.000 |
|  | O G Ó Ł E M |  |  |  | 39.714.500 | 11.515.441 | 9.945.141 | 9.945.141 |