Załącznik Nr 1

do uchwały nr IX/ 63 / 07

Rady Miejskiej w Wołowie

z dnia 14 maja  2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH

DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WOŁÓW W 2007 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | § | Planowany koszt inwestycji | Poniesione nakłady do 31.12.2006 | Planowane wydatki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rok budżetowy 2007 | Źródła finansowania |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki wymieniane w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. | Pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.  I N W E S T Y C J E   K O N T Y N U O W A N E

| 1. | Budowa dróg – - Wołów ul. Batalionów Chłopskich ul. Ułanów Krechowieckich ul. Szarych Szeregów ul. Orzeszkowej | 600 | 60016 | 6050 6050 6050 6050 | 365.000 325.000 890.000 270.000 | 4.600 3.200 718.000 6.500 | 310.000 270.000 170.000 260.000 | 232.500 202.500 | 77.500 67.500 170.000 260.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Budowa drogi w miejscowości Piotroniowice | 600 | 60016 | 6050 | 912.000 | 197.043 | 350.000 | 262.500 | 87.500 |
| 3. | Budowa dróg – - Lubiąż, ul. Chopina | 600 | 60016 | 6050 | 460.000 | 397.768 | 60.000 |  | 60.000 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa ( dodatkowy odcinek ) - Uskórz Wielki - | 900 | 90001 | 6050 | 1.570.000 | 1.103.400 | 160.000 |  | 160.000 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pełczyn - Stary Wołów - Mojęcice | 900 | 90001 | 6050 6050 6050 | 3.623.000 2.692.000 5.500.000 | 78.900 45.300 91.000 | 100.000 100.000 100.000 |  | 100.000 100.000 100.000 |
| 6. | Oczyszczalna ścieków dla miejscowości Lubiąż | 900 | 90001 | 6050 | 4.000.000 | 39.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 7. | Budowa ujęcie wody – Kretowice – dla Gminy Wołów | 900 | 90001 | 6050 | 7.000.000 | 151.500 | 30.000 |  | 30.000 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Wołów, ul. Akacjowa | 900 | 90001 | 6050 | 160.000 |  | 61.000 |  | 61.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów, ul .Komuny Paryskiej | 900 | 90001 | 6050 | 50.000 |  | 45.000 |  | 45.000 |
| 10. | Budowa budynków socjalnych – Wołów | 700 | 70005 | 6050 | 651.000 | 24.300 | 626.000 |  | 626.000 |
| 11. | Budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem - Wołów ul. Komuny Paryskiej ul. Ścinawska | 600 | 60016 | 6050 | 200.000 310.000 |  | 185.000 290.000 |  | 185.000 290.000 |
| 12. | Rozbudowa Centrum Edukacyjno – Turystycznego w Tarchalicach | 010 | 01036 | 6050 6058 6059 | 595.000 | 54.434 173.980 96.661 | 270.000 | 130.000 | 140.000 |
| 13. | Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów | 900 | 90015 | 6050 | 410.000 | 159.500 | 200.000 |  | 200.000 |
| 14. | Rewitalizacja Starego Miasta Wołowa – dokumentacja | 700 | 70095 | 6050 | 15.000.000 | 74.800 | 30.000 |  | 30.000 |
| 15. | Przebudowa drogi ( ciąg pieszo-rowerowy) – Wołów, ul. Zaułek Zielony | 600 | 60016 | 6050 | 300.000 | 14.640 | 200.000 |  | 200.000 |
| 16. | Budowa sali sportowej wraz ze świetlicą w miejscowości Krzydlina Wielka | 801 | 80101 | 6050 | 2.200.000 | 29.182 | 50.000 |  | 50.000 |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej – Wołów, ul. Powstańców Śląskich | 900 | 90001 | 6050 | 290.000 | 140.000 | 150.000 |  | 150.000 |
| 18. | Place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie Gminy Wołów | 700 | 70095 | 6050 | 188.000 | 111.047 | 50.000 |  | 50.000 |
|  | RAZEM |  |  |  | 47.961.000 | 3.579.408 | 5.567.000 | 1.827.500 | 3.739.500 |

II.  I N W E S T Y C J E    R O Z P O C Z Y N A N E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wołów – uzupełnienie | 900 | 90001 | 6050 | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 2. | Wykonanie dróg i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży – Wołów, ul. Korzeniowskiego dokumentacja techniczna | 600 | 60016 | 6050 | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : - Warzęgowo, - Siodłkowice, - Stęszów | 900 | 90001 | 6050 | 6.000.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |
| 4. | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : - Bożeń, - Golina, - Domaszków, - Dębno, - Garwół, - Gródek, - Rudno, - Stobno, - Tarchalice, - Nieszkowice, - Proszkowa, - Sławowice, - Krzydlina Mała, - Krzydlina Wielka, - Wrzosy, - Moczydlnica Dworska, - Straszowice, - Miłcz, - Miłcz Leśny, - Boraszyn | 900 | 90001 | 6050 | 28.000.000 |  | 200.000 |  | 200.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów, ul. Krzywy Wołów, ul. Ludowa, ul. Gajowa, ul. Wiejska | 900 | 90001 | 6050 | 1.500.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów, ul. Leśna, ul. Cisowa, | 900 | 90001 | 6050 | 600.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |
| 7. | Przebudowa drogi – Wołów, ul. Polna | 600 | 60016 | 6050 | 1.000.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |
| 8. | Przebudowa drogi – Wołów, ul. Magazynowa | 600 | 60016 | 6050 | 550.000 |  | 12.000 |  | 12.000 |
| 9. | Budowa garaży ( 4 sztuki ) – Wołów, ul. Korzeniowskiego | 700 | 70095 | 6050 | 65.000 |  | 65.000 |  | 65.000 |
| 10. | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu | 801 | 80101 | 6050 | 1.100.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 11. | Wykonanie ścieżki rowerowej # Krzywy Wołów – Stary Wołów | 630 | 63095 | 6050 | 250.000 |  | 62.500 |  | 62.500 |
| 12. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 750 | 75023 | 6060 | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |
| 13. | Zakup samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 6060 | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |
| 14. | Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza – siedziba Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 6050 | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 15. | Termomodernizacja budynku Przedszkola „Słoneczko” w Wołowie | 801 | 80104 | 6050 | 900.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uskórz Wielki – dokumentacja techniczna | 900 | 90001 | 6050 | 40.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garwół – dokumentacja techniczna | 900 | 90001 | 6050 | 55.000 |  | 5.500 |  | 5.500 |
| 18. | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla SSE – Wołów ul. T. Kościuszki, ul. Zaułek Zielony | 900 | 90001 | 6050 | 268.000 |  | 268.000 |  | 268.000 |
| 19. | Zasilenie w energie elektryczną boiska sportowego w miejscowości : Gliniany, Pełczyn | 926 | 92604 | 6050 | 28.000 |  | 28.000 |  | 28.000 |
| 20. | Budowa parkingu przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” – dokumentacja techniczna – Wołów, ul. Piłsudskiego | 600 | 60016 | 6050 | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |
| 21. | Budowa drogi – Bożeń | 600 | 60016 | 6050 | 265.000 |  | 265.000 |  | 265.000 |
| 22. | Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy : - Szkole Podstawowej w Starym Wołowie, - Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu | 801 | 80101 | 6050 | 600.000 |  | 203.000 |  | 203.000 |
| 23. | Budynek gospodarczo-magazynowy – Rataje | 926 | 92605 | 6050 | 12.000 |  | 12.000 |  | 12.000 |
| 24. | Nabycie nieruchomości gruntowej | 700 | 70005 | 6060 | 125.000 |  | 125.000 |  | 125.000 |
| 25. | Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Sławowice | 921 | 92109 | 6050 | 55.000 |  | 55.000 |  | 55.000 |
|  | R A Z E M |  |  |  | 40.090.000 | - | 1.817.000 |  | 1.817.000 |
|  | O G Ó Ł E M |  |  |  | 88.051.000 | 3.579.408 | 7.384.000 | 1.827.500 | 5.556.500 |