Domaszków – Tarchalice: odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów

PLAN

I fazy konsultacji społecznych

z wykorzystaniem wstępnego raportu o oddziaływaniu         				inwestycji na środowisko

RASZYN luty 2009 r.

AUTORZY OPRACOWANIA

| Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Barbara Cabala-Plucińska mgr inż. Tomasz Darski mgr Paweł Mikołowicz mgr inż. Renata Supryk mgr inż. Krzysztof Tejwan |  |  |
| Data RASZYN luty 2009 r. |  |  |

Spis treści

1	Wstęp.	2

2	Zidentyfikowanie grup docelowych.	2

3	Informowanie, konsultowanie i zbieranie opinii społeczeństwa.	4

4	Analiza opinii i wniosków. Ocena wyników konsultacji.	7

Spis załączników

- Załącznik 1 – Folder informacyjny sporządzony w języku niespecjalistycznym

- Załącznik 2 – Wzór pisma zawiadamiającego o planowanej inwestycji

- Załącznik 3 – Formularze ankietowe

# Wstęp.

I faza konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięcia: „Domaszków – Tarchalice: Odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów” zostanie przeprowadzona na etapie sporządzania wstępnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przewiduje się zrealizowanie I fazy konsultacji w terminie: luty - marzec - kwiecień 2009.

W planie I fazy konsultacji wyróżniono następujące etapy:

- Zidentyfikowanie grup docelowych

- Informowanie społeczeństwa

- Konsultowanie i zbieranie opinii społeczeństwa

- Analiza opinii i wniosków społeczeństwa

- Ocena wyników konsultacji społecznych

Szczegółowy opis poszczególnych etapów zawarto w dalszych rozdziałach niniejszego opracowania.

# Zidentyfikowanie grup docelowych.

Pod pojęciem grupy docelowe należy rozumieć jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz wszystkich tych, którzy mogą być zainteresowani planowaną inwestycją i którzy powinni zostać o niej poinformowani.

We wstępnym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono analizę możliwych konfliktów społecznych. Przewiduje się, że omawiane przedsięwzięcie może rodzić konflikty ze strony lokalnej społeczności, przede wszystkim właścicieli działek znajdujących się na terenie projektowanego polderu oraz działek, przez które będzie przebiegał projektowany wał.

Teren polderu ograniczonego wynikową trasą wału pokrywają w 81 % lasy należące do LP Nadleśnictwa Wołów, 18 % stanowią tereny rolnicze (z czego 9,5 % są to grunty prywatne, a 8,5 % należy do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)). Resztę stanowią drogi publiczne.

Wynikowa trasa projektowanego wału przebiegać będzie przez 5 działek prywatnych użytkowanych rolniczo, reszta to działki Skarbu Państwa (6 – gminne, 4 - ANR, 10 – LP Nadleśnictwo Wołów, 2 – drogi publiczne). Łączna długość trasy wału przebiegająca przez działki prywatne stanowi ok. 3,5 % całej długości nowego wału.

Należy podkreślić, że teren projektowanego polderu, ograniczony wynikową trasą wału, prawie w całości (ok. 97%) pokrywa się z terenami przeznaczonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod polder zalewowy. W związku z czym, funkcjonowanie polderu na przeważającej części obszaru jest zgodne z przeznaczeniem terenu i nie powinno rodzić konfliktów. Jedynie w okolicach Domaszkowa wynikowa trasa wału włącza 15 ha, a w okolicy Tarchalic 7,5 ha terenów które w MPZP nie są przeznaczone pod polder. W okolicach Domaszkowa są to grunty należące do LP Nadleśnictwo Wołów (11 ha) oraz do Agencji Nieruchomości Rolnych (4 ha). W okolicach Tarchalic są to tereny należące do: LP Nadleśnictwo Wołów (42%), ANR (22%), gminy (7%) oraz tereny prywatne (28%) - ok. 2 ha - co może być przyczyną protestów.

Okresowe zalewy, jakie wystąpią po odsunięciu wału spowodują zmiany w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu, co również może być przyczyną konfliktów. Pola uprawne mogą zostać wyłączone z upraw albo przekształcone w użytki zielone, ekstensywnie użytkowane. Po wybudowaniu polderu nieuniknione będą pewne straty, które poniesie Nadleśnictwo. Będzie to obumieranie młodych upraw oraz straty i choroby wśród starszych drzew.

W związku z powyższym, w grupach docelowych należy uwzględnić mieszkańców Domaszkowa i Tarchalic, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów oraz Agencję Nieruchomości Rolnych.

Odtworzenie naturalnej retencji doliny Odry spowoduje wtórną sukcesję roślinności właściwej terenom zalewowym, co jest procesem przyrodniczo pożądanym i powinno być popierane przez organizacje ekologiczne. Przewiduje się, że organizacje ekologiczne, szczególnie te, które działają na analizowanym obszarze, mogą być zainteresowane planowanym przedsięwzięciem.

Z uwagi na to, iż planowane prace prowadzone będą na granicy strefy „OW” ochrony konserwatorskiej dla wsi o metryce średniowiecznej – Tarchalice i Domaszków oraz w obrębie i w sąsiedztwie 10 zabytkowych stanowisk archeologicznych niezbędne jest poinformowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Z uwagi na zakres i obszar działalności o planowanej inwestycji należy poinformować Starostwo w Wołowie, Urząd Miasta i Gminy w Wołowie, RZGW we Wrocławiu oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry.

Podsumowując:

W I fazie konsultacji społecznych wytypowano następujące grupy docelowe:

- Lokalna społeczność: przede wszystkim mieszkańcy wsi Domaszków i Tarchalice

- Administracja publiczna: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, Wydział Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Wołów, Agencja Nieruchomości Rolnych, RZGW we Wrocławiu, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry.

- Ekologiczne organizacje pozarządowe: WWF Polska, Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

- Inne organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział we Wrocławiu.

# Informowanie, konsultowanie i zbieranie opinii społeczeństwa.

Informowanie społeczeństwa

W I fazie konsultacji społecznych informowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji przewiduje się przeprowadzić za pomocą informacji zamieszczonej w internecie na stronach: Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, WWF Polska, Integrated Engineering. Do informacji o przedsięwzięciu dołączony będzie folder informacyjny sporządzony w języku niespecjalistycznym oraz informacja o możliwości zapoznania się ze wstępnym raportem OOŚ. Folder informacyjny sporządzony w oparciu o wstępny raport OOŚ zamieszczono w zał. 1.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu zamieszczona zostanie również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów, gdzie będzie można zapoznać się z folderem informacyjnym oraz wstępnym raportem OOŚ. Folder oraz wstępny raport OOŚ udostępnione zostaną również w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Mieszkańców Domaszkowa i Tarchalic planuje się poinformować o planowanej inwestycji również za pomocą ulotek, które zostaną rozpowszechnione przez sołtysów. Wzór ulotki przedstawiono na rys. 3-1. U sołtysów będzie można zapoznać się z folderem informacyjnym oraz wstępnym raportem OOŚ.

Wytypowane jednostki administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe zostaną poinformowane o planowanej inwestycji w pisemnym zawiadomieniu, do którego dołączony zostanie folder informacyjny. Tekst wstępnego raportu OOŚ, w przypadku zainteresowania, zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Wzór zawiadomienia zamieszczono w zał. 2.

Konsultowanie i zbieranie opinii społeczeństwa

Konsultowanie społeczeństwa zostanie przeprowadzone za pomocą ankiet, które zamieszczone zostaną w interencie oraz udostępnione w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów i u sołtysów Domaszkowa i Tarchalic. Przy ankietach zostanie umieszczona informacja o możliwości składania uwag i wniosków z podaniem danych osoby odpowiedzialnej.

Bardziej szczegółowe ankiety, ukierunkowane na rodzaj działalności, sporządzono dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Wołów oraz organizacji ekologicznych. Przy tych ankietach również uwzględniono możliwość składania uwag i wniosków.

Formularze ankietowe zamieszczono w zał. 3.

Pozostałe jednostki administracji publicznej zostaną poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków w piśmie zawiadamiającym o inwestycji.

Szczegółowy opis sposobów informowania i konsultowania, wytypowanych grup docelowych, zamieszczono w tabeli 3-1.

Rys. 3-1. Wzór ulotki informującej o planowanym przedsięwzięciu

W dolinie Odry między

Domaszkowem i Tarchalicami

planowana jest budowa nowego wału przeciwpowodziowego odsuniętego od rzeki - utworzenie terenu zalewowego

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz u sołtysa Domaszkowa można zapoznać się z planowaną inwestycją.

Dostępny jest folder informacyjny, wstępny raport o oddziaływaniu na środowisko oraz ankiety środowiskowe.

Informacje o inwestycji wraz z ankietami dostępne są również na: www.wolow.pl, www.wwf.pl, www.dzmiuw.wroc.pl, www.integrated.pl

Obszar projektu

#### Tab. 3-1. Sposób informowania oraz konsultowania i zbierania opinii społeczeństwa

| Grupy docelowe | Kanały informacyjne | Sposób informowania | Konsultowanie i zbieranie opinii |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalna społeczność | Internet www.wolow.pl – strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie www.wwf.pl - WWF Polska www.dzmiuw.wroc.pl –Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu www.integrated.pl –Integrated Engineering | Informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z folderem informacyjnym sporządzonym w oparciu o wstępny raport OOŚ. Informacja o możliwości zapoznania się z treścią wstępnego raportu OOŚ w UMiG Wołów i DWZMiUW (z podaniem nr pokoju i osoby odpowiedzialnej). | Ankieta środowiskowa wraz z możliwością składania uwag i wniosków |
|  | Urząd Miasta i Gminy Wołów | Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji o planowanym przedsięwzięciu i możliwości zapoznania się z folderem i wstępnym raportem OOŚ (z podaniem nr pokoju i osoby odpowiedzialnej). | Ankieta środowiskowa wraz z możliwością składania uwag i wniosków |
|  | Sołtysi wsi Domaszków i Tarchalice | Ulotki informujące o planowanym przedsięwzięciu i możliwościach szczegółowego zapoznania się z inwestycją rozpowszechnione przez sołtysów. | Ankieta środowiskowa wraz z możliwością składania uwag i wniosków |
| Administracja publiczna | Poczta | Pisemne zawiadomienie o planowanym przedsięwzięciu wraz z folderem informacyjnym i informacją o możliwości przesłania wstępnego raportu OOŚ poprzez pocztę elektroniczną. | Składanie uwag i wniosków |
| Ekologiczne organizacje pozarządowe | Poczta | Pisemne zawiadomienie o planowanym przedsięwzięciu wraz z folderem informacyjnym i informacją o możliwości przesłania wstępnego raportu OOŚ poprzez pocztę elektroniczną. | Ankieta środowiskowa wraz z możliwością składania uwag i wniosków |
| Inne | Internet www.wolow.pl – strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie www.wwf.pl - WWF Polska www.dzmiuw.wroc.pl –Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu www.integrated.pl –Integrated Engineering | Informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z folderem informacyjnym sporządzonym w oparciu o wstępny raport OOŚ. Informacja o możliwości zapoznania się z treścią wstępnego raportu OOŚ w UMiG Wołów i DWZMiUW (z podaniem nr pokoju i osoby odpowiedzialnej). | Ankieta środowiskowa wraz z możliwością składania uwag i wniosków |

# Analiza opinii i wniosków. Ocena wyników konsultacji.

I fazę konsultacji społecznych zakończy raport, w którym zestawi się i oceni wyniki analizy.

Wypełnione ankiety oraz zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane w kwietniu 2009. Przewiduje się pisemne powiadomienie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz udostępnienie w Urzędzie Gminy w Wołowie oraz u sołtysów Domaszkowa i Tarchalic raportu z I fazy konsultacji.

Raport z I fazy konsultacji społecznych da odpowiedź czy niezbędne będzie przeprowadzenie dalszych etapów konsultacji. Pozwoli również określić czy właściwie wytypowano grupy docelowe. Od stopnia problemowości zgłoszonych uwag i wniosków uzależnia się możliwość zorganizowania spotkania/ spotkań z zainteresowanymi stronami.

Ostateczne wyniki i ocena konsultacji społecznych zostaną zawarte w końcowym raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Załącznik nr 1

Folder informacyjny

Warszawa, dnia

Adresat

Zawiadamiamy Państwa, że w dolinie rzeki Odry między miejscowościami Domaszków i Tarchalice planowana jest budowa nowego wału przeciwpowodziowego, odsuniętego od koryta rzeki Odry i trasy istniejącego obwałowania, w celu utworzenia terenu zalewowego.

Na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wykonujemy projekt: „Domaszków – Tarchalice: odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów”.

Na etapie sporządzania wstępnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzamy I fazę konsultacji społecznych.

W załączniku do pisma przesyłamy folder informacyjny sporządzony w oparciu o wstępny raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

W przypadku zainteresowania opisywanym przedsięwzięciem prosimy o przesłanie opinii bądź uwag pod podany niżej adres w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jeśli będą Państwo zainteresowani szerszymi informacjami o planowanym przedsięwzięciu, możemy przesłać, za pomocą poczty elektronicznej, wstępny raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Adres do korespondencji:

Integrated Engineering Sp. z o.o.

ul. Zielona 18

05-090 Raszyn

lub

ie@integrated.pl

z poważaniem

Barbara Cabala-Plucińska

| Ankieta środowiskowa dla przedsięwzięcia „Domaszków-Tarchalice: Obszar projektu Odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane identyfikacyjne |  |  |
| Płeć |  |  |
| Wiek |  |  |
| Miejsce zamieszkania |  |  |
| Wykształcenie |  |  |
| Nazwa instytucji/ organizacji |  |  |
| Głównym celem planowanej inwestycji jest przywrócenie na projektowanym terenie zalewowym pierwotnej (naturalnej) roślinności doliny Odry, chronionej w ramach sieci obszarów chronionych Natura 2000. Jakie znaczenie ma to dla Pani/Pana? | zachowanie naturalnych siedlisk stanowi bardzo cenną wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń jest to dość ważne obecny stan jest zadowalający jest mi to obojętne |  |
| Projektowany polder (teren zalewowy) ma zwiększyć ochronę przeciwpowodziową. Czy widzi Pani/Pana potrzebę poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego okolic Domaszkowa i Tarchalic? | tak nie nie wiem |  |
| Która z funkcji planowanego polderu jest dla Pani/Pana najważniejsza? | wzrost ochrony przeciwpowodziowej przywrócenie naturalnych siedlisk roślinnych wszystkie żadna nie wiem |  |
| Czy spodziewa się Pani/Pan że etap budowy nowego wału może być dla Pana/Pani uciążliwy? | tak, jakiego rodzaju uciążliwości się Pan/Pani spodziewa : ………………………………………. nie nie wiem |  |
| Czy spodziewa się Pani/Pan niedogodności w czasie funkcjonowania polderu (terenu zalewowego)? | tak, jakiego rodzaju:………………………………. ………………………………………………………… nie nie wiem |  |
| Jakie korzyści dla siebie dostrzega Pani/Pan w związku z planowanym przedsięwzięciem? | poprawa ochrony przeciwpowodziowej ochrona przyrody zwiększenie atrakcyjności turystycznej inne…………………………………………….. nie dostrzegam korzyści |  |
| Czy poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przywrócenie cennej roślinności jest dla Pani/Panu ważniejsze niż ewentualne niedogodności jakie wiążą się z realizacją inwestycji i jej funkcjonowaniem? | tak jest ważniejsze w niewielkim stopniu nie wiem |  |
| Jakie rozwiązanie należy zastosować odnośnie istniejącego wału przeciwpowodziowego? | należy rozebrać istniejący wał należy pozostawić istniejący wał tworząc przewały w wyznaczonych miejscach inne rozwiązanie, jakie: |  |
| Jak Pan/i ocenia planowaną inwestycję? | pozytywnie negatywnie nie mam zdania |  |
| Ewentualne uwagi, wnioski i opinie prosimy kierować na adres: Integrated Engineering Sp. z o. o. ul. Zielona 18 05-090 Raszyn lub konsultacje@integrated.pl tel. (0-22) 632 60 32 osoba kontaktowa: Paweł Mikołowicz |  |  |

| Ankieta środowiskowa dla przedsięwzięcia Obszar projektu „Domaszków-Tarchalice: Odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów” |  |
| --- | --- |
| Jakie zmiany w siedliskach leśnych spowoduje funkcjonowanie projektowanego terenu zalewowego? | zmiana składu gatunkowego drzewostanu wzbogacenie składu gatunkowego zubożenie składu gatunkowego inne, tj. ................................................................... ………………………………………………………… nie wywoła zmian |
| Jakie zmiany w gospodarce leśnej spowoduje funkcjonowanie projektowanego terenu zalewowego? | zmiana składu gatunkowego drzewostanu utrudniony transport pozyskanego drewna z obszaru polderu okresowo utrudnione wykonywanie prac leśnych konieczność uzależnienia prac od stanu wód rzeki Odry okresowe utrudnienia w przemieszczeniu się w obrębie polderu inne, tj. .................................................................... ………………………………………………………… nie wywoła zmian |
| Jakie utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej mogą mieć miejsce w czasie wykonywania inwestycji? | utrudnienia w dostępie do oddziałów na obszarze polderu utrudniony wykonywanie prac leśnych utrudniony transport pozyskanego z obszaru polderu inne, tj. ................................................................... ………………………………………………………... nie wystąpią utrudnienia |
| Czy utworzenie polderu spowoduje straty ekonomiczne na skutek zmian w prowadzeniu gospodarki leśnej? | tak nie |
| Które z czynników mogą mieć najbardziej negatywny wpływ na prowadzenie gospodarki leśnej? | zmiana składu gatunkowego drzewostanu utrudniony transport pozyskanego z obszaru polderu okresowe zalewanie istniejącego drzewostanu nie wystąpią takie czynniki inne, tj. …………………………………………… ………………………………………………………… |
| Jaki wpływ na gospodarkę leśną będzie miało wprowadzenie do projektu doprowadzalników mających nawodnić przesuszone obszary w okresie niskich i średnich stanów wody? | pozytywny, jaki: ………………………………… negatywny, jaki: ………………………………… nie będzie miało wpływu |
| Czy poprawa ochrony przeciwpowodziowej na skutek utworzenia polderu będzie miała znaczenie dla gospodarki leśnej prowadzonej na obszarach sąsiadujących z polderem? | tak nie |
| Jakie rozwiązanie należy zastosować odnośnie istniejącego wału przeciwpowodziowego? | należy rozebrać istniejący wał należy pozostawić istniejący wał tworząc przewały w wyznaczonych miejscach inne rozwiązanie, jakie: |
| Uwagi i wnioski: |  |

| Ankieta środowiskowa dla przedsięwzięcia „Domaszków-Tarchalice: Odtworzenie naturalnej retencji Obszar projektu przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wynikowy wariant przebiegu trasy wału jest korzystny pod kątem realizacji celów środowiskowych planowanej inwestycji? | tak nie istnieje konieczność korekty trasy wału, tj. ……… …………………………………………………………. |  |
| Czy korzyści związane z przywróceniem zalewów mają większe znaczenie niż uciążliwości, jakie mogą wystąpić w czasie budowy i funkcjonowania inwestycji? | tak nie |  |
| Czy przyjęty w opracowaniu wariant polderu niesterowanego jest słuszny z punktu widzenia realizacji celów środowiskowych? | tak nie |  |
| Jaki wpływ na realizację celów środowiskowych będzie miało wprowadzenie do projektu doprowadzalników mających nawodnić przesuszone obszary w okresie niskich i średnich stanów wody? | pozytywny, jaki: ………………………………… negatywny, jaki: ………………………………… nie będzie miało wpływu |  |
| Jakie zmiany w zbiorowiskach leśnych występujących na terenie planowanego polderu spowoduje funkcjonowanie projektowanego terenu zalewowego? | zmiana składu gatunkowego drzewostanu wzbogacenie składu gatunkowego zubożenie składu gatunkowego przywrócenie siedlisk charakterystycznych dla terenów okresowo zalewanych inne, tj. ...................... żadnych |  |
| Czy utworzenie planowanego polderu spowoduje zwiększenie liczebności cennych gatunków ptaków występujących obecnie na tym terenie? | tak nie |  |
| Czy utworzenie planowanego polderu umożliwi gniazdowanie na tym terenie ptaków charakterystycznych dla tego obszaru a obecnie nie występujących? | tak nie |  |
| Jak funkcjonowanie planowanego polderu wpłynie na populację bobra (Castor fiber) i wydry (Lutra lutra)? | pozytywnie negatywnie nie będzie miało wpływu |  |
| Jak funkcjonowanie planowanego polderu wpłynie na występujące na tym terenie gatunki nietoperzy? | pozytywnie negatywnie nie będzie miało wpływu |  |
| Jak funkcjonowanie planowanego polderu wpłynie na populację kumaka nizinnego (Bombina bomina L.)? | pozytywnie negatywnie nie będzie miało wpływu |  |
| Jak funkcjonowanie planowanego polderu wpłynie na populację cennych gatunków bezkręgowców? | pozytywnie negatywnie nie będzie miało wpływu |  |
| Czy utworzenie planowanego polderu sprzyjać będzie zasiedleniu terenu przez inne cenne gatunki ssaków obecnie nie występujące? | tak nie |  |
| Jakie zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych mogą wystąpić na etapie budowy nowego obwałowania? | wycinka drzew obecność ciężkiego sprzętu i ludzi zagrożenia związane ze skażeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi okresowe utrudnienia w użytkowaniu terenów wewnątrz polderu inne……………………………………………… nie wystąpią zagrożenia |  |
| Jakie zagrożenia dla cennych gatunków fauny mogą wystąpić na etapie budowy nowego obwałowania? | obecność ciężkiego sprzętu i ludzi w sąsiedztwie miejsc gniazdowania ptaków hałas zagrożenia związane ze skażeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi inne………………………………………. nie wystąpią zagrożenia |  |
| Jakie rozwiązanie należy zastosować odnośnie istniejącego wału przeciwpowodziowego? | należy rozebrać istniejący wał należy pozostawić istniejący wał tworząc przewały w wyznaczonych miejscach inne rozwiązanie, jakie: |  |
| Uwagi i wnioski: |  |  |