Wzór

Umowa Nr WIR/KN/2222/06/09

z dnia……………….

Na roboty remontowe zewnętrzne na elewacji – obiekty przybudowane do budynku głównego Gimnazjum Publicznego ul. Komuny Paryskiej w Wołowie

zawarta pomiędzy:

Gimnazjum Publiczne, 56-100 Wołów ul. Komuny Paryskiej 18

reprezentowany przez

Adama Zdobylaka – Dyrektora Gimnazjum Publicznego

przy kontrasygnacie Joanny Trymbulak – Księgowej Zespołu Szkół Publicznych

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowaną przez

zwanym dalej „Wykonawcą ”

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr WIR/KN/2222/06/09 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające

na wykonaniu remontu elewacji budynków przybudowanych do budynku głównego Gimnazjum Publicznego przy ul. Komuny Paryskiej w Wołowie.

Remont polega na:

- Uzupełnieniu tynków zewnętrznych

- Przygotowanie tynków do malowania

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana opierzeń

- Wykona podokienników okiennych

- Wymian okien z PVC

- Malowanie farbami emulsyjnymi

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem, o której mowa w ust. 2 i zakresem robót wynikającym bezpośrednio z oględzin stanu II go pietra w ZSP, oraz że w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1  niniejszej umowy wykona wszystkie elementy robót niezbędne dla dopuszczenia obiektu do użytkowania i prawidłowej jego eksploatacji bez względu na ich ujęcie bądź oznaczenie w kosztorysie.

§ 2

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę                          zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………), która powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 22 % daje kwotę ……………... brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………).

- Strony zgodnie ustalają następujące warunki zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1:

zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót i odbiorze zakończonym podpisaniem protokołu odbioru.

§ 3

- Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z zasadami określonymi w § 2 na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 4

1. Strony ustają następujące terminy wykonania umowy:

- rozpoczęcie robót – w terminie  7 dni od dnia podpisania protokołu wprowadzenia na budowę,

- wykonanie umowy i przekazanie zadania inwestycyjnego – nie później niż do dnia 20 sierpnia 2009 r.

- W przypadku wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z umową terminy wykonania robót, o których mowa w § 4 zostaną przesunięte o czas trwania przeszkód zgodnie z § 13 umowy. Wystąpienie innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót stwierdzone zostanie w protokole podpisanym przez obie Strony umowy.

§ 5

Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

§ 6

            - Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie ……………………………………………. posiadający uprawnienia nr ……………………

            - Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

§ 7

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 8.

- Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie  w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym potwierdzonym protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 3 ust.4 niniejszej umowy, a pozostała część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi  i gwarancji na wykonane roboty.

§ 9.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty,

- zapłacić za wykonane roboty,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 11

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości:

- 20 % wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia,

- 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający może potrącać od wynagrodzenia należne kary umowne, bez uprzedniego wezwania.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialności ponosi Zamawiający z wyjątkiem odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowią przedmiar robót i oferta Wykonawcy

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej - aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 14.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Wykonawca nie może przekazać w drodze cesji wierzytelności wynikających z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, podzlecać wykonanie prac oraz obciążać prawami osób trzecich materiały użyte przy wykonaniu umowy, pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja odbywa się na adresy podane w niniejszej umowie. Strony mają obowiązek powiadamiać w formie pisemnej o zmianie adresu, bez konieczności zmiany umowy, pod rygorem nieskuteczności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                            Wykonawca

……………………………						……………………….