Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołów.

Wołów 2008

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o mieście.	2

1.1. Informacje ogólne.	2

1.2. Ludność.	2

1.3. Infrastruktura.	6

1.4. Obiekty dziedzictwa kulturowego.	9

1.5. Walory turystyczne.	10

1.6. Struktura gospodarki lokalnej.	11

1.7. Oświata i wychowanie.	14

1.8. Ochrona zdrowia.	16

1.9. Kultura.	16

1.10. Sport i rekreacja.	18

1. 11. Organizacje pozarządowe.	19

2. Wyznaczanie obszaru rewitalizowanego.	21

2.1. Uspołecznienie procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.	21

2.2. Metoda identyfikacji obszaru wsparcia.	22

2.3. Diagnoza miasta pod względem przyjętych kryteriów identyfikacji obszaru wsparcia.	23

2.4. Tereny powojskowe i poprzemysłowe.	36

2.5. Mniejszości narodowe.	36

2.6. Potrzeby niepełnosprawnych.	36

2.7. Wydajność energetyczna budynków.	37

3. Diagnoza obszaru wsparcia.	38

3.1. Wartość wskaźników identyfikacji obszaru wsparcia na obszarze rewitalizowanym.	41

3.2. Cele Rewitalizacji.	46

3.2.1. Uspołecznienie procesu definiowania celów rewitalizacji.	46

3.2.2. Zidentyfikowane cele rewitalizacji.	47

3.2.3. Wartość wskaźników rewitalizacji osiągniętych w roku 2013.	48

Załącznik 1. Listy projektów.	50

Załącznik 2. Matryce logiczne projektów.	54

Załącznik 3. Lokalizacja inwestycji.	80

1. Podstawowe informacje o mieście.

## 1.1. Informacje ogólne.

Miasto Wołów położone jest w północnej części województwa dolnośląskiego na Wysoczyźnie Rościsławickiej i południowo-zachodnich stokach Wzgórz Trzebnickich na wysokości 108 m n.p.m. Miasto przecina rzeka Juszka będącą dopływem  Jezierzycy. W Wołowie swoją siedzibę mają władze Starostwa Powiatowego oraz gminy miejsko-wiejskiej Wołów.

Powierzchnia miasta wynosi ogółem 1854 ha z czego 11,7 ha zajmują tereny zielone (zieleńce, zieleń uliczna i osiedlowa).

Wołów znalazł się w obrębie państwa Mieszka I pod koniec X wieku. Pierwsza wzmianka o Wołowie pochodzi z 1157 roku co sytuuje go pośród najstarszych miast śląskich. Po koniec XIII wieku Wołów otrzymuje prawa miejskie. W wieku XIV Konrad I stawia na miejscu drewnianego zamku murowany zamek z cegły. W różnych okresach historycznych miasto znajdowało się pod władzą Królestwa Czech, państwa Habsburgów, Królestwa Prus i Niemiec. Do Polski wraca w roku 1945 zasiedlony w znacznej części przez ludność przesiedloną ze wschodnich krańców dawnej II Rzeczypospolitej.

## 1.2. Ludność.

Według danych statystycznych na koniec roku 2006 obszar miasta Wołów zamieszkują 12 344 osoby z czego nieco ponad połowę (52,2%) stanowią kobiety. Współczynnik feminizacji społeczności, wyrażony liczbą kobiet na 100 mężczyzn wynosił w kolejnych latach: 109 we wszystkich kolejnych latach analizowanego okresu

Jak wynika z zamieszczonej niżej tabeli liczba ludności w analizowanym okresie uległa nieznacznemu spadkowi. Rok 2005 stanowi tu odchylenie od trwalszego trendu spadkowego (w roku 2001 Wołów liczył 12427 mieszkańców, liczba ta w kolejnych latach spada by w roku 2003 osiągnąć poziom 12372).

Tabela 1. Liczba mieszkańców Wołowa w latach 2004-2006 (według faktycznego miejsca zamieszkania)

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 12335 | 12367 | 12334 |
| Kobiety | 6429 | 6460 | 6444 |
| Mężczyźni | 5906 | 5907 | 5890 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Zmiany w liczbie ludności miasta kształtowane są przez dwa zasadnicze procesy – ruch naturalny ludności oraz migracje. Przyrost naturalny w Wołowie w latach 2004 i 2006 przyjmował wysoką wartość ujemną. Odmienny pod tym względem był rok 2005 kiedy to liczba urodzeń przeważała liczbę zgonów. Biorąc pod uwagę dane z lat wcześniejszych (lata 2002-2003 przyrost naturalny przyjmował wartość ujemną) należy uznać za odchylenie od trendu. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców przyrost naturalny przyjmował w latach 2004 – 2006 następujące wartości: -3,2, 0,1, - 2,3. Zatem nawet uwzględniając chwilowe wahnięcia należy uznać, że procesy demograficzne w Wołowie przyjmują niepożądaną postać.

Tabela 2. Ruch naturalny ludności.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia | 96 | 97 | 100 |
| Zgony | 135 | 96 | 129 |
| Przyrost naturalny | - 39 | 1 | - 29 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Bardziej jednoznaczny obraz daje analiza danych odnośnie procesów migracyjnych w Wołowie. Saldo migracji w latach 2004-2006 przyjmowało wartości ujemne co oznacza, że więcej osób Wołów opuszcza niż się w nim osiedla. Co więcej dane zgromadzone w tabeli 3 sugerują, że obecny kierunek procesów migracyjnych ulega intensyfikacji.

Tabela 3. Migracje ludności.

|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zameldo-wanie | W ruchu wewnętrznym | 103 | 131 | 174 |
|  | Zagranica | 6 | 6 | 7 |
| Wymeld-owanie | W ruchu wewnętrznym | 98 | 88 | 145 |
|  | Zagranica | 9 | 18 | 40 |
| Saldo migracji | W ruchu wewnętrznym | 5 | 43 | 29 |
|  | Zagranica | - 3 | - 12 | - 33 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

Analizując potencjał demograficzny miasta należy uwzględnić nie tylko dynamikę zmian w liczebności populacji ale również proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Szczególnie interesującą w tym kontekście informacją jest wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dane w tym zakresie prezentuje tabela 4 i wykres 1.

Tabela 4.  Obciążenie demograficzne w mieście Wołów.

|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | Ogółem | 2425 | 2351 | 2275 |
|  | kobiety | 1169 | 1150 | 1111 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | Ogółem | 7955 | 8026 | 8047 |
|  | kobiety | 3919 | 3938 | 3942 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | Ogółem | 1880 | 1932 | 1959 |
|  | kobiety | 1294 | 1333 | 1360 |
| Ludność w wieku nieprod./100 w wieku prod. |  | 54,1 | 53,4 | 52,6 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Banku Danych Regionalnych

Wykres 1. Obciążenie demograficzne w Wołowie w latach 2004-2006.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Banku Danych Regionalnych.

Jak wynika z powyższych danych obciążenie demograficzne w Wołowie spadło z poziomu 54,1 w roku 2004 do 52,6 w roku 2006. Zmiany te uznać należy za zjawisko pozytywne. Jednakże głębsza analiza danych pozwala spodziewać się w nieco dalszej przyszłości zmiany tego trendu. Jak wynika z danych liczbowych w tabeli 4 wzrostowi liczby osób w wieku produkcyjnym towarzyszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i jednoczesny spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. W dłuższym okresie trendy te mogą przyczynić się do zachwiania równowagi demograficznej. Luka powstająca po osobach, które opuszczają rynek pracy nie zostanie wypełniona przez coraz mniej liczne młodsze roczniki. Wraz ze wzrostem odsetka osób w wieku poprodukcyjnym poziom obciążenia demograficznego zacznie niebezpiecznie wzrastać.

## 1.3. Infrastruktura.

- Sieć wodociągowa.

Podmiotem zarządzającym siecią wodociągową w mieście jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Wołowie. Woda dla Wołowa pozyskiwana i uzdatniana jest w SUW Wołów, której wydajność projektowa wynosi Q=9720 m3/dobę. Najstarsze odcinki sieci wodociągowej pochodzą z początków XX wieku. Od tego czasu sieć była systematycznie rozbudowywana; ostatnie odcinki oddano do użytku w 2007 roku. Obecnie długość sumaryczna sieci wynosi  48,1km.

Roczne zużycie wody wyniosło w roku 2006 roku 701,1 dam3 z czego na cele przemysłowe wykorzystano 213 dam3 , na potrzeby gospodarstw domowych 373,2 dam3, na pozostałe cele 114,9 dam3. Z sieci korzysta łącznie 3796 odbiorców. Szczegółową strukturę odbiorców przedstawia tabela.

Tabela 5. Struktura odbiorców wody.

| Odbiorcy | Ilość odbiorców w sztukach | Ilość odbiorców korzystających z sieci w % |
| --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 1745 | 46% |
| Odbiorcy komunalni | 1677 | 44% |
| Przedsiębiorcy/rzemieślnicy | 374 | 10% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji UMiG Wołów.

- Kanalizacja.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Wołowie jest również podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Według informacji zgromadzonych w Banku Danych Regionalnych długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Wołowie, według stanu na koniec 2006 roku, wynosi 39,1 km. Z sieci korzysta 10 660 mieszkańców co stanowi 86,8% ogółu ludności Wołowa.

Tabela 6. Sieć kanalizacyjna w Wołowie.

| Kanalizacja |  |
| --- | --- |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | 39,1km |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | 767 sztuk |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | 10 660 osób |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | 86,8% |
| Długość sieci rozdzielczej na 100km2 | 210,9 km |

Źródło: Bank Danych Regionalnych.

Największą grupę pośród podmiotów korzystających z sieci kanalizacyjnej stanowią odbiorcy komunalni – 1607 odbiorców (52%). Kolejne pod względem liczebności grupy to gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorcy: odpowiednio – 1198 odbiorców (39%) oraz 286 odbiorców (9%).

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są systemem kanalizacji ogólnospławnej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wołowie. Została ona oddana do użytku w 1992 roku. W roku 2004 została zmodernizowana i rozbudowana. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano stację dmuchaw i zbiornik retencyjny. Ponadto dobudowano zlewnię ścieków dowożonych, kratowanie, piaskowniki wirowe z separatorem piasku, pompownię z komorą zasuw oraz blok biologiczny na który składają się komora defosfatacji, denitryfikacji, osadnik oraz komora czerpno-pomiarowa.

Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd = 4000 m3/dobę, podczas pogody deszczowej Qśrd = 7366 m3/dobę.

- Sieć gazowa.

Wołów jest miastem praktycznie całkowicie zgazyfikowanym - sieci gazowej korzysta 91,2% ludności miasta.  Szczegółowe informacje odnośnie parametrów sieci gazowej oraz zużycia gazu w Wołowie zawiera poniższa tabela.

Tabela 7. Parametry sieci gazowej i struktura odbiorców gazu w Wołowie

| Długość czynnej sieci ogółem | 32 319 m |
| --- | --- |
| Długość czynnej sieci przesyłowej | 160 m |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej | 32 159 m |
| Czynne połączenia do budynków mieszkalnych | 1 382 szt |
| Odbiorcy gazu | 4 036 gosp.dom. |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | 1 446 gosp.dom. |
| Zużycie gazu w tys. M3 | 3 036,50 tys.m3 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | 1 709,9 tys.m3 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | 11 197 osoba |
| Procent mieszkańców korzystający z instalacji gazowej | 91,2% |
| Sieć gazowa rozdzielcza na 100 km2 | 173,5 km |

Źródło: Bank Danych Regionalnych.

- Drogi i komunikacja.

Na sieć dróg w Wołowie składa się 34 km dróg gminnych, 4,5 km dróg powiatowych oraz 10,5 km dróg wojewódzkich. Z 4 odcinków dróg powiatowych tylko 2 są w dobrym stanie technicznym. Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni pozostałych dwóch nie jest przystosowana obecnego natężenia ruchu i tonażu korzystających z niej pojazdów, wskutek czego ich stan techniczny jest zły. W nawierzchniach dróg wojewódzkich występują liczne dziury i pofałdowania. Podobnie jak w przypadku dróg powiatowych zły stan techniczny jest wynikiem niedostosowania parametrów technicznych jezdni do obecnego natężenia ruchu.

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z usług przewoźników zbiorowych PKP (bezpośrednie połączenia z Wrocławiem, Zieloną Górą, Przemyślem, Głogowem i Rzepinem) i PKS (bezpośrednie połączenia z Wrocławiem, Szklarską Porębą, Wrocławiem, Górą i Miliczem).

- Gospodarka odpadami.

Wywózka i przetwarzaniem odpadów z terenu Wołowa zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. Pierwsza kwatera, o pojemności 77 500 m3, została oddana do użytku w roku 1998. Obecnie jest całkowicie wypełniona i zrekultywowana. Eksploatację drugiej kwatery, o pojemności 118 750 m3, rozpoczęto w 2004 roku. Obecnie jest ona wypełniona w 40%. Planowana jest budowa trzeciej kwatery o pojemności 96 714m3. Na infrastrukturę i wyposażenie składowiska składają się ponadto drogi utwardzone, zbiornik na odcieki, waga oraz 20 tonowy spychacz.

## 1.4. Obiekty dziedzictwa kulturowego.

Wielowiekowa historia miasta pozostawiła ślady w postaci licznych zabytków architektury. W Wołowie znajduje się 136 zabytkowych obiektów kultury materialnej.  Poniższa lista zawiera krótki opis najważniejszych spośród nich:

- Kościół barokowy pw. Św. Karola Boromeuszka wybudowany w latach 1712-1724 wraz z budynkiem poklasztornym

- Średniowieczny kościół gotycki (XIV-XV wiek) pw. Św. Wawrzyńca z barokowym wystrojem wnętrza oraz renesansowymi i barokowymi epitafiami wołowskich mieszczan oraz unikatowymi barokowymi organami Adama Horatio Caspariniego. Do roku 1973 należał do parafii ewangelicko-augsburskiej, od 1998 do parafii rzymskokatolickiej.

- Zamek piastowski, wielokrotnie przebudowywany, obecny kształt pochodzi z XX wieku

- Pozostałości średniowiecznych murów obronnych

- Ratusz wybudowany w drugiej połowie XV wieku, następnie wielokrotnie przebudowywany. Na jednej ze ścian zachowały się znaki cechowe, obok ratusza zrekonstruowano budynek wagi.

- Kościół ewangelicki w Starym Wołowie z 1875 roku, obecnie cerkiew św. Dymitra

## 1.5. Walory turystyczne.

Wołów stanowi naturalne centrum lokalnego ruchu turystycznego związanego z atrakcyjnymi przyrodniczo terenami wokół miasta. Wymienić należy tutaj rezerwat przyrody Odrzyska, rezerwat Uroczysko Wrzosy, Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy oraz gęsto zalesione tereny wzdłuż Odry.

Turyści odwiedzający Wołów i okoliczne miejscowości mają do dyspozycji kilka podmiotów świadczących usługi hotelarskie:

- Motel „Bis” 6 pokojami dwuosobowymi

- Dom wypoczynkowy „Magnolia” – 5 pokoi dwuosobowych z łazienkami, TV i dostępem do Internetu oraz zaplecza gastronomicznego

- Pokoje gościnne:

  - Ul. Piłsudskiego 26a – 9 miejsc noclegowych

  - OSiR ul. Trzebnicka 6 – 37 miejsc noclegowych, pokoje z łazienkami

Ponadto osoby zainteresowane agroturystyką skorzystać mogą z ofert gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach.

Osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem mogą skorzystać ze szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych – przebiegających przez Wołów:

- Szlaki piesze

  - Czarny – rozpoczyna się w Wołowie i prowadzi do Strupnia

  - Zielony – „Leśne Wydmy”, przecina Wołów, stanowi część szlaku przebiegającego przez teren powiatu

  - Czerwony – od miejscowości Orzeszków do Wołowa

Przez Wołów przebiegają 3 szlaki rowerowe: czerwony, zielony oraz czarny pełniący rolę łącznika prowadzącego do ścieżki rowerowej Wołowskie Krajobrazy.

## 1.6. Struktura gospodarki lokalnej.

Potencjał ekonomiczny miasta stanowi pochodną aktywności ekonomicznej ludności oraz struktury lokalnej gospodarki. Aktywność ekonomiczna ludności mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 158,4. Wartość tego wskaźnika dla obszarów miejskich województwa dolnośląskiego oraz dla całego powiatu wołowskiego wynosi odpowiednio 192,1 oraz 111,5. Pod względem poziomu aktywności gospodarczej ludności Wołów prezentuje się lepiej niż powiat jako całość. Porównanie wypada jednak na niekorzyść dla Wołowa w odniesieniu do średniego poziomu aktywności ekonomicznej na obszarach miejskich Województwa Dolnośląskiego.

Według informacji statystycznych na koniec roku 2006 na terenie miasta Wołów działało łącznie 1275 podmiotów gospodarczych z czego 1158 to podmioty działające w sektorze prywatnym. Pod względem formy prawnej przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe. Liczba podmiotów w tych grupach wynosiła odpowiednio 838 i 39 co stanowi łącznie 69% wszystkich podmiotów gospodarczych. Szczegółowe informacje o liczbie podmiotów gospodarczych według formy prawnej i w rozbiciu na sektor prywatny i publiczny prezentuje poniższa tabela.

Tabela 8.  Podmioty gospodarki narodowej w Wołowie (według rejestru REGON)

| Liczba podmiotów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem |  | 1275 |
| sektor publiczny | podmioty gosp. narodowej ogółem | 117 |
|  | państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 58 |
|  | spółki handlowe | 4 |
| sektor prywatny | podmioty gosp. narodowej ogółem | 1158 |
|  | osoby fizyczne | 838 |
|  | spółki handlowe | 39 |
|  | spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 14 |
|  | spółdzielnie | 11 |
|  | fundacje | 0 |
|  | stowarzyszenia i organizacje społeczne | 29 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych

Najliczniejsza grupa podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w sekcji handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości. Informację zbiorczą o liczbie podmiotów gospodarczych według sekcji zawiera tabela.

Tabela 9. Podmioty gospodarcze działające na terenie Wołowa w roku 2006 według wybranych sekcji (nazwy sekcji skrócone)

| Sekcja | Przemysł D | Budownictwo F | Handel i naprawy G | Transport I | Obsługa nierucho-mości K | Ochrona zdrowia N | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiot-ów | 100 | 155 | 378 | 51 | 292 | 58 | 1275 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych.

W strukturze przedsiębiorstw Wołowa dominują podmioty małe zatrudniające do 10 osób. Stanowią one łącznie 95% ogółu przedsiębiorstw. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowią 4%, odsetek większych przedsiębiorstw to zaledwie 1% ogółu. Proporcje te obrazuje wykres 2.

Wykres 2 . Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych.

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2007.

Na podstawie zaprezentowanych wyżej danych można stwierdzić, że gospodarka Wołowa charakteryzuje się następującymi cechami:

- Przeważają podmioty małe zatrudniające do 10 pracowników

- Dominująca forma prawna podmiotów gospodarczych to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W Wołowie znajduje się również targowisko stałe o powierzchni całkowitej 8640 m2 i powierzchni sprzedażowej 1000 m2. Roczny dochód z tytułu opłaty skarbowej wyniósł w roku 2006 197,3 tys. PLN.

Władze miasta podejmują działania na rzecz pobudzenia aktywności gospodarczej. Ich rezultatem jest przystąpienie Wołowa do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest - Park” i utworzenie Wołowskiej Podstrefy Ekonomicznej, do której włączono 11,5 ha gruntów. Podstrefa posiada w pełni rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Ponadto stworzony został system zachęt dla inwestorów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy nabywają lub przejmują w użytkowanie grunty, obiekty budowlane lub upadłe przedsiębiorstwo lub też wybudują na wydzierżawionej lub wynajętej powierzchni gruntowej obiekt budowlany z przeznaczeniem na działalność produkcyjną lub usługową. Okres zwolnienia od podatku zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i wynosi:

- 3 lata jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 5-10 miejsc pracy

- 5 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 11-24 miejsc pracy

- 7 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 21-49 miejsc pracy

- 10 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 50 i więcej miejsc pracy

## 1.7. Oświata i wychowanie.

Zadania z zakresu edukacji i wychowania realizują Zespół Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1. Opiekę przedszkolną zapewniają 2 przedszkola: „Słoneczko” oraz „Chatka Puchatka”.  Ponadto w Wołowie znajduje się również Zespół Szkół Społecznych kształcący dzieci na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

Szkoła Podstawowa nr 2 wyposażona jest w pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną. Uczniowie mogą również skorzystać z pomocy pedagoga i logopedy. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Szkoła prowadzi również zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne. Budynek szkoły został w ostatnich latach poddany remontowi obejmującemu m.in. wymianę okien, unowocześnienie pracowni komputerowej i remont sali gimnastycznej. Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Zespół Szkół Publicznych również posiadają sale gimnastyczne oraz pracownie komputerowe. W placówkach tych oprócz nauczycieli opiekę nad uczniami sprawuje również pedagog szkolny.

W bieżącym roku szkolnym naukę w szkołach publicznych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym pobierało łącznie 1436 uczniów. Od roku szkolnego 2005/2006 liczba dzieci pobierających naukę na poziomie podstawowym i gimnazjalnym systematycznie spada. Trend ten utrzyma się również w latach kolejnych co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 10 . Demografia uczniów w szkołach miasta (2005 – 2011)

| Szkoły Podstawowe i gimnazja | Rok szkolny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| ZSP | 704 | 698 | 617 | 605 | 600 | 595 |
| SP nr 2 | 539 | 450 | 434 | 411 | 400 | 395 |
| PG nr 1 | 468 | 457 | 385 | 375 | 355 | 350 |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wołów.

Kolejna tabela zawiera informacje na temat liczebności i kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.

Tabela 11. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli i ilość etatów.

| Posiadane kwalifikacje | Stopień awansu zawodowego nauczyciela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stażysta |  | kontraktowy |  |  |  | Mianowany |  | Dyplomowany |  |
|  | SP | G |  | SP | G | SP |  | G | SP | G |
| doktor, magister z przyg. pedagogicznym |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| magister z przyg. pedagogicznym, licencjat z przyg. pedagogicznym | 3 | 1 |  | 13 | 9 | 30 |  | 40 | 15 | 8 |
| licencjat bez przyg. Pedagogicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne kwalifikacje |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wołów

## 1.8. Ochrona zdrowia.

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej w Wołowie realizowane są przez następujące placówki: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Więziennej oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Joanna Manasterska. PZZOZ Zatrudnia 21 lekarzy specjalistów. W placówce tej mieszkańcy Wołowa mogą uzyskać świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz skorzystać z poradni specjalistycznych w zakresie: chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, diabetologicznej, ginekologiczno położniczej, kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej, reumatologicznej, laryngologicznej oraz terapii uzależnień. W skład NZOZ przy ul Więziennej wchodzi poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne: alergologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, neurologiczna, logopedyczna oraz zdrowia psychicznego. Ponadto odpłatnie świadczone są usługi z zakresu medycyny pracy, masażu leczniczego, kardiologii oraz neurologii. W ramach NZOZ Joanna Manasterska pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w zakresie medycyny ogólnej i rodzinnej, medycyny pracy, jak również z porad alergologa, endokrynologa, diabetologa oraz psychiatry.

## 1.9. Kultura.

Głównym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście jest Wołowski Ośrodek Kultury w skład którego wchodzą również Dom Kultury w Lubiążu (filia WWOK) oraz Bibliotek Publiczna wraz z filiami w Starym Wołowie, Lubiążu i Mojęcicach. Oprócz organizacji życia kulturalnego lokalnej społeczności WOK zajmuje się również promocją miasta w regionie i kraju. Ośrodek posiada 2 sale widowiskowe w tym jedną na około 250 osób oraz salę kameralną na 20 osób. Ponadto ośrodek posiada salę, w której prowadzone są zajęcia sekcji muzycznej oraz niewielką salkę konferencyjną na 20 osób.

Rozwój zainteresowań kulturalnych i artystycznych mieszkańców umożliwiają liczne sekcje tematyczne. Sekcja instrumentalna prowadzi naukę gry na gitarze akustycznej, flecie i pianinie. Ponadto prowadzone są zajęcia teatralne i wokalne, działalność prowadzą Klub Modelarski „Skorpion” oraz Klub Seniora.

Ośrodek kultury stanowi również bazę dzięki, której lokalni artyści mogą rozwijać swoje i talenty i prezentować dorobek artystyczny szerszej publiczności. Na terenie Wołowa działają ponadto liczne zespoły artystyczne oraz artyści indywidualni. Najpopularniejszym środkiem ekspresji artystycznej jest muzyka i sztuki plastyczne.

Tabela 11. Wołowskie zespoły artystyczne.

| Zespół | Wykonywana profesja |
| --- | --- |
| Zespół „TRAF” | Taniec |
| Zespół „Wokalinki” | Śpiew |
| Chór „Srebrne Nuty” | Śpiew |
| Chór w kościele św. Wawrzyńca | Śpiew |
| Zespół Laurentius | Śpiew |
| Teatr Młodzieżowy „Od Czopatku” | Teatr |
| Zespół ludowy „Mojęcice” | Śpiew |

Oprócz wymienionych wyżej zespołów wspomnieć należy również o 11 lokalnych artystach plastykach oraz bogatej w zespoły muzycznej scenie rockowej na której składa się 9 zespołów.

Istotną miarą poziomu życia kulturalnego w mieście są zdobywane przez lokalnych artystów nagrody i wyróżnienia. Sukcesami w tym zakresie pochwalić się może zespół taneczny „Traf”. Członkowie zespołu zdobywali w 2007 roku II i III miejsca w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich w tańcu hip-hop, I miejsce w wojewódzkim konkursie tańca w kategorii Freestyle oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie w kategorii tańca z choreografem. Zespół ludowy „Mojęcice” we wszystkich edycjach konkursu „Kolorowe Wsie” zdobywa II miejsce. W latach 2003 i 2004 zdobył odpowiednio I i II miejsce powiatowym przeglądzie kolęd w Wińsku.

Wołowski Ośrodek Kultury jest organizatorem licznych cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ich wykaz zawiera poniższa tabela.

Tabela 12. Cykliczne imprezy kulturalne w Wołowie.

| Nazwa imprezy | Organizator | Zasięg imprezy | Szacunkowa ilość uczestników |
| --- | --- | --- | --- |
| Dni Wołowa | WOK, OsiR | powiatowy | 17500 |
| Cantu Organi | WOK, UMiG | ogólnopolski | 3000 |
| Rockowy Finisz Wakacji | WOK | wojewódzki | 300 |
| Festiwal Muzyki Alternatywnej „Baraque” | WOK | ogólnopolski | 300 |
| Dzień Dziecka | WOK | powiatowy | 800 |
| „ARA” Dzieciom | WOK | powiatowy | 300 |
| Kulturalny Desant | WOK | powiatowy | 2000 |
| Wystawy Plastyczne | WOK | powiatowy | 2000 |
| Jarmarki Świąteczne | WOK | powiatowy | 1000 |
| WOŚP | WOŚP, WOK | lokalny | 1000 |
| Mikrofon dla Przedszkolaka | WOK | lokalny | 500 |
| Konkurs Recytatorski „Pegazie” | Starostwo powiatowe, WOK | Powiatowy | 100 |
| Noc Świętojańska | WOK, OsiR | powiatowy | 500 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UMiG Wołów.

## 1.10. Sport i rekreacja.

Podmiotem zajmującym organizacją  imprez sportowych oraz zarządzającym obiektami sportowo-rekreacyjnymi w mieście jest wołowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną miasta składają się następujące obiekty:

- Ogólnodostępna wielofunkcyjna hala sportowa z boiskami głównymi do koszykówki, piłki siatkowej, ręcznej, nożnej i tenisa ziemnego oraz boiskami bocznymi do siatkówki, koszykówki i badmintona. Hala posiada trybuny dla 483 osób oraz zaplecze w postaci szatni i natrysków. Ponadto na terenie hali znajduje się salka konferencyjna oraz gabinet fizjoterapii

- Basen Miejski – 2 niecki: sportowa i rekreacyjna, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, boisko do siatkówki oraz przebieralnie, natryski i toalety, hala sportowa.

- Otwarte tereny sportowo-rekreacyjne – stadion miejski z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią lekkoatletyczną, boiska do koszykówki oraz korty tenisowe i ścianka do tenisa ziemnego

- Górka saneczkowa

Swoje zainteresowania sportowe mieszkańcy miasta mogą rozwijać w jednym z licznych klubów prowadzących różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne; od najbardziej popularnych, takich jak piłka nożna, po nieco egzotyczny w polskich warunkach baseball. Lista wołowskich klubów sportowych prezentuje się następująco:

- „STEP” Zajęcia relaksacyjno-ruchowe – joga, aerobik, taniec

- TKKF „Razem” – siatkówka, tenis stołowy

- TTR „Cross” – sporty rowerowe

- UKS „Podlasie” – lekkoatletyka

- UKS „ZSZ Wołów” – Baseball

- WKK „Kyokushinkai” – Karate

## 1. 11. Organizacje pozarządowe.

Podmioty III sektora stanowią bardzo ważny element na mapie uwarunkowań lokalnych. Aktywność społeczna mieszkańców zrzeszających się w związki i stowarzyszenia może stanowić istotny wkład do działań ukierunkowanych na kształtowanie życia społeczności lokalnej.

Wołowskie organizacje pozarządowe prowadzą działania na różnych polach aktywności społecznej. Stosunkowo najliczniejsze są związki i stowarzyszenia sportowe. Według danych portalu www.ngo.pl na tym polu aktywności, wraz z organizacjami działającymi w zakresie kultury, edukacji i wychowania, działania prowadzą 23 pomioty. W zakresie pomocy społecznej oraz integracji i aktywizacji społecznej aktywnych jest 20 podmiotów.

Poniższa tabela zawiera listę wybranych organizacji pozarządowych (bez klubów sportowych).

Tabela 13. Organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta Wołów.

| Nazwa organizacji | Główne pola aktywności |
| --- | --- |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych | Zabezpieczenie społeczne |
| Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia | Zabezpieczenie społeczne |
| Caritas | Zabezpieczenie społeczne |
| Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR | Zabezpieczenie społeczne |
| PCK | Zabezpieczenie społeczne |
| Gminne Centrum Informacji | Integracja i aktywizacja społeczna |
| Inicjatywa Samorządowa „Razem” | Integracja i aktywizacja społeczna, nauka, kultura, edukacja i wychowanie |
| Stowarzyszenie kobiet Aktywnych i Twórczych | Aktywizacja i integracja społeczna, prawa i wolności człowieka i obywatela, nauka, edukacja, oświata i wychowanie |
| Towarzystwo Opieki nad Zabytkami | Nauka, kultura, edukacja, wychowanie |
| Stowarzyszenie Rowerowe CROSS | Sport i kultura fizyczna |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Wołów oraz danych portalu www.ngo.pl

# 2. Wyznaczanie obszaru rewitalizowanego.

## 2.1. Uspołecznienie procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Prace na Lokalnym Programem Rewitalizacji obok części diagnostyczno-analitycznych obejmowały również etap, na którym w proces jego formułowania zaangażowani zostali przedstawiciele władz miasta oraz społeczności lokalnej. Przyjął on postać spotkania konsultacyjno-warsztatowego, w trakcie którego, dzięki zastosowanym technikom pracy warsztatowej, uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i oczekiwań oraz zgłaszali wnioski w zakresie najpilniejszych kierunków działań inwestycyjnych. Finałem tej części konsultacji było wyznaczenie obszaru wsparcia. Ponadto podczas spotkania zaprezentowano wyniki wstępnych analiz oraz zaznajomiono uczestników z wytycznymi i wymogami, które określają procedurę sporządzania LPR. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali fiszki projektowe, dzięki, którym mogli przedstawić zadania, pozwalające realizować cele LPR. Formularz karty był również dostępny dla wszystkich mieszkańców na stronie internetowej miasta

Spotkania odbywały się w lutym 2009 roku. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, radni gminy. W warsztatach uczestniczyło ok. 60 osób z terenu miasta.

Zebrane wyniki ze spotkań otwartych oraz ogłoszeń internetowych zebrano poddano weryfikacji pod kontem ich zgodności z LPR. Ostatecznym rezultatem konsultacji było przyjęcie zaproponowanych zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji,

Fot. 1-2. Warsztat poświęcony opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Urząd Miasta i Gminy Wołów 29.02.2008.

Fot. 3. Dyskusja nad obszarem wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – 29.02.2008

## 2.2. Metoda identyfikacji obszaru wsparcia.

Wyznaczając obszar wsparcia posłużono się danymi dostarczonymi przez Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Główny Urząd Statystyczny. Na ich podstawie wyliczona została wartość wskaźników, które umożliwiły identyfikację tych rejonów miasta, w których zastosowane wskaźniki przyjmują wartości uzasadniające podjęcie działań rewitalizacyjnych.

Do potrzeb niniejszego dokumentu zastosowano zmodyfikowaną listę wskaźników, ze zmianami naniesionymi po spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z komisją Europejską oraz przyjęto jako wartość referencyjną średnią dla Województwa Dolnośląskiego. Wyznaczając obszar wsparcia posłużono się następującymi wskaźnikami:

- Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia definiowana jako liczba bezrobotnych na 100 osób aktywnych zawodowo

- Wysoki poziom ubóstwa definiowany jako liczba osób korzystających z zasiłków na 1000 mieszkańców

- Porównywalnie niska wartość zasobu mieszkaniowego rozumiany jako udział budynków wybudowanych przed 1989 w ogólnej liczbie budynków

W przypadku pierwszych dwóch zastosowanych wskaźników za podstawową jednostkę analityczną przyjęto ulicę. Zgromadzone dane umożliwiły obliczenie jakie wartości przyjmują wskaźniki na poszczególnych ulicach.

Nieco inną metodologię zastosowano w odniesieniu do ostatniego wskaźnika. Jego wartość została obliczona na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 dostarczonych przez GUS. Ponieważ nie było możliwe wygenerowanie danych dotyczących budynków w rozbiciu na poszczególne ulice w tym wypadku jako elementarną jednostką analityczną posłużono się obwodem spisowym. Dla każdego obwodu obliczona została wartość wskaźnika, a następnie przypisano tą wartość każdej ulicy wchodzącej w skład danego obwodu. W przypadku gdy ulica przebiegała przez więcej niż jeden obwód spisowy jako wartość wskaźnika dla danej ulicy przyjęto średnią dla obwodów, które przecina.

## 2.3. Diagnoza miasta pod względem przyjętych kryteriów identyfikacji obszaru wsparcia.

Kryterium 1. Stopa długotrwałego bezrobocia.

Wśród negatywnych zjawisk społecznych, w istotny sposób definiujących potencjał i perspektywy rozwoju miasta, należy wymienić stopę bezrobocia, w tym zwłaszcza bezrobocia długotrwałego. Pozostawanie bez pracy wiąże się nie tylko z zmniejszeniem budżetu domowego i ubóstwem ale również generuje szereg niepożądanych zjawisk natury społecznej i psychologicznej takich jak wykluczenie, obniżenie poczucia własnej wartości, aspiracji i możliwości życiowych.

W okresie ostatnich 3 lat liczba osób bezrobotnych w Wołowie systematycznie spada co wiązać należy z polepszeniem koniunktury gospodarczej w całym kraju. Spadek ten dotyczy jednak w większym stopniu mężczyzn niż kobiet. Pomimo ogólnego spadku bezrobocia odsetek kobiet pozostających bez pracy, w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, zwiększył się z 53% w roku 2005 do prawie 58% dwa lata później. Omawiane trendy obrazuje poniższa tabela i wykres.

Tabela 14.  Liczba bezrobotnych w Wołowie.

| Liczba bezrobotnych w kolejnych latach | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 1850 | 1527 | 1370 |
| Kobiety | 982 | 847 | 818 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów.

Wykres 3. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w Wołowie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów.

Podobne trendy do omawianych wyżej zaobserwować można w odniesieniu do bezrobocia długotrwałego. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia powyżej roku spada choć w mniejszym stopniu dotyczy to kobiet niż mężczyzn. Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się z 1199 do 799 osób. W roku 2005 56,5% osób w tej grupie stanowiły kobiety, dwa lata później było to już 62,3%. Dane odnośnie tego zagadnienia oraz innych grup osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy prezentuje kolejna tabela.

Tabela 15. Bezrobotni pozostający w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | Kobiety |
| Długotrwale bezrobotni | 1199 | 679 | 936 | 561 | 799 | 498 |
| Do 25 roku życia | 436 | 257 | 358 | 199 | 291 | 185 |
| Pow. 50 roku życia | 323 | 119 | 291 | 125 | 316 | 139 |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 442 | 266 | 384 | 218 | 357 | 219 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Wołów.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu szczególnie istotne znaczenie ma informacja o tym jak długotrwałe bezrobocie rozkłada się na poszczególne obszary miasta. Porównanie poziomu tego zjawiska na poszczególnych ulicach pozwoli zidentyfikować te obszary, na których problem ten charakteryzuje się szczególnym nasileniem. Dane w tym zakresie zawiera tabela.

Tabela 16. Stopa długotrwałego bezrobocia w Wołowie w rozbiciu na ulice.

| Ulica | Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym | Liczba długotrwale bezrobotnych | Odsetek osób długotrwale bezrobotnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Akacjowa | 5 | 0 | 0,00 |
| Generała Andersa | 39 | 1 | 2,56 |
| Armii Krajowej | 70 | 4 | 5,71 |
| Batalionów Chłopskich | 41 | 4 | 9,76 |
| Generała Bema | 104 | 4 | 3,85 |
| Generała Berlinga | 25 | 1 | 4,00 |
| Biała Góra | 36 | 1 | 2,78 |
| Browarna | 12 | 1 | 8,33 |
| Księdza Bosaka | 8 | 1 | 12,50 |
| Chemiczna | 19 | 0 | 0,00 |
| Dębowa | 40 | 0 | 0,00 |
| Gajowa | 12 | 1 | 8,33 |
| Garwolska | 95 | 7 | 7,37 |
| Gródek | 0 | 0 | ------ |
| Inwalidów wojennych | 228 | 6 | 2,63 |
| Iwaszkiewicza | 63 | 1 | 1,59 |
| Jasna | 10 | 1 | 10,00 |
| Jesionowa | 13 | 1 | 7,69 |
| Kasztanowa | 50 | 5 | 10,00 |
| Kąpielowa | 17 | 0 | 0,00 |
| Kołłątaja | 3 | 1 | 33,33 |
| Konopnickiej | 100 | 2 | 2,00 |
| Korzeniowskiego | 224 | 10 | 4,46 |
| Koszarowa | 8 | 1 | 12,50 |
| Krótka | 29 | 0 | 0,00 |
| Krzywy Wołów | 175 | 9 | 5,14 |
| Kupiecka | 30 | 2 | 6,67 |
| Ludowa | 113 | 6 | 5,31 |
| Łąkowa | 15 | 1 | 6,67 |
| Matejki | 145 | 4 | 2,76 |
| Nowa | 16 | 0 | 0,00 |
| Objazdowa | 16 | 0 | 0,00 |
| Ogrodowa | 25 | 2 | 8,00 |
| Oliwna Góra | 9 | 0 | 0,00 |
| Orzeszkowej | 33 | 2 | 6,06 |
| Osiedlowa | 146 | 3 | 2,05 |
| Panieńska | 4 | 0 | 0,00 |
| Piwna | 2 | 1 | 50,00 |
| Piastów Śląskich | 93 | 4 | 4,30 |
| Plac Piastowski | 11 | 1 | 9,09 |
| Powstańców Śląskich | 96 | 4 | 4,17 |
| Poznańska | 348 | 26 | 7,47 |
| Prusa | 9 | 0 | 0,00 |
| Przechodnia | 2 | 0 | 0,00 |
| Radna | 44 | 1 | 2,27 |
| Rawicka | 57 | 4 | 7,02 |
| Reja | 65 | 4 | 6,15 |
| Robotnicza | 51 | 0 | 0,00 |
| Rynek | 191 | 16 | 8,38 |
| Rzemieślnicza | 19 | 1 | 5,26 |
| Sienkiewicza | 38 | 0 | 0,00 |
| Generała Sikorskiego | 19 | 4 | 21,05 |
| Skłodowskiej-Curie | 74 | 1 | 1,35 |
| Słowackiego | 32 | 0 | 0,00 |
| Słowicza | 23 | 2 | 8,70 |
| Plac Jana III Sobieskiego | 22 | 0 | 0,00 |
| Spacerowa | 7 | 0 | 0,00 |
| Staszica | 66 | 0 | 0,00 |
| Szarych Szeregów | 96 | 4 | 4,17 |
| Szkolna | 18 | 1 | 5,56 |
| Plac Szkolny | 24 | 1 | 4,17 |
| Trzebnicka | 95 | 4 | 4,21 |
| Ubojowa | 6 | 1 | 16,67 |
| Ułanów Krechowiekich | 22 | 4 | 18,18 |
| Uskorska | 44 | 1 | 2,27 |
| Wiejska | 36 | 1 | 2,78 |
| Wileńska | 183 | 7 | 3,83 |
| Wrocławska | 114 | 10 | 8,77 |
| Wrzosowa | 151 | 2 | 1,32 |
| Zielona | 94 | 5 | 5,32 |
| Zielona Góra | 26 | 0 | 0,00 |
| Zwycięstwa | 238 | 19 | 7,98 |
| Żeromskiego | 75 | 6 | 8,00 |
| Boczna | 2 | 0 | 0,00 |
| Braci Korczyńskich | 25 | 11 | 44,00 |
| Chopina | 37 | 1 | 2,70 |
| Chrzanowskiej | 37 | 4 | 10,81 |
| Cicha | 39 | 0 | 0,00 |
| Cisowa | 11 | 0 | 0,00 |
| Floriańska | 14 | 0 | 0,00 |
| Gliniana | 13 | 1 | 7,69 |
| Kolejowa | 211 | 6 | 2,84 |
| Komuny Paryskiej | 391 | 17 | 4,35 |
| Kościuszki | 253 | 12 | 4,74 |
| Leśna | 249 | 7 | 2,81 |
| Lipowa | 56 | 3 | 5,36 |
| Listopadowa | 68 | 1 | 1,47 |
| Aleja Obrońców Lwowa | 184 | 13 | 7,07 |
| Mickiewicza | 68 | 2 | 2,94 |
| Aleja Niepodległości | 284 | 21 | 7,39 |
| Parkowa | 23 | 0 | 0,00 |
| Marszałka Piłsudskiego | 241 | 9 | 3,73 |
| Plater | 1 | 0 | 0,00 |
| Polna | 16 | 0 | 0,00 |
| Wojska Polskiego | 125 | 12 | 9,60 |
| Przemysłowa | 0 | 0 | ------ |
| Pułaskiego | 188 | 11 | 5,85 |
| Składowa | 2 | 1 | 50,00 |
| Słoneczna | 6 | 0 | 0,00 |
| Spokojna | 14 | 0 | 0,00 |
| Stawowa | 50 | 1 | 2,00 |
| Ścinawska | 472 | 17 | 3,60 |
| Waszyngtona | 59 | 0 | 0,00 |
| Wesoła | 21 | 1 | 4,76 |
| Więzienna | 9 | 0 | 0,00 |
| Wiśniowa | 112 | 11 | 9,82 |
| Witosa | 35 | 0 | 0,00 |
| Zaułek Zielony | 156 | 9 | 5,77 |
| Czesława Miłosza | 3 | 0 | 0,00 |
| Józefa Czapskiego | 2 | 0 | 0,00 |
| Morelowa | 3 | 1 | 33,33 |
| Świerkowa | 1 | 0 | 0,00 |
| Jana Pawła II | 0 | 0 | ------ |
| Magazynowa | 0 | 0 | ------ |
| Ciemna | 0 | 0 | ------ |
| Pomorska | 0 | 0 | ------ |
| Skarbowa | 0 | 0 | ------ |
| Stara | 0 | 0 | ------ |
| W SKALI MIASTA | 7950 | 389 | 4,89 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez PUP w Wołowie.

Kryterium 2. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia.

Informacje gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie wskazuje, że najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej i przyznawania świadczeń pieniężnych jest ubóstwo i bezrobocie. W okresie ostatnich trzech lat sytuacja w tym zakresie uległa pewnej poprawie co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 17.  Powody trudnej sytuacji życiowej (liczba rodzin).

| Powody trudnej sytuacji życiowej |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubóstwo |  | 151 | 133 | 144 |
| Sieroctwo |  | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność |  | 3 | 5 | 5 |
| Ochrona macierzyństwa |  | 0 | 0 | 0 |
| Bezrobocie |  | 101 | 63 | 73 |
| Niepełnosprawność |  | 39 | 33 | 34 |
| Długotrwała lub ciężka choroba |  | 8 | 12 | 12 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gosp. dom.- ogółem | Ogółem | 15 | 18 | 18 |
|  | Rodziny niepełne | 16 | 16 | 16 |
|  | Rodziny wielodzietne | 14 | 14 | 14 |
| Alkoholizm |  | 54 | 49 | 48 |
| Narkomania |  | 2 | 2 | 2 |
| Trudności w dostosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego |  | 0 | 0 | 0 |
| Zdarzenia losowe |  | 0 | 4 | 0 |
| Sytuacja kryzysowa |  | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wołowie.

Poziom ubóstwa i wykluczenia, mierzony liczbą osób pobierających zasiłki na 1000 ludności, jest różny w zależności od rejonu miasta. Kolejna tabela zwiera informacje pozwalające zidentyfikować ulice, na których problem ten jest szczególnie widoczny.

Tabela 18. Poziom ubóstwa i wykluczenia w Wołowie w rozbiciu na ulice.

| Ulica | Liczba mieszkańców | Liczba osób korzystających z zasiłków społecznych | Liczba osób korzystających z zasiłków na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| Akacjowa | 11 | 0 | 0,00 |
| Generała Andersa | 46 | 0 | 0,00 |
| Armii Krajowej | 96 | 0 | 0,00 |
| Batalionów Chłopskich | 66 | 0 | 0,00 |
| Generała Bema | 163 | 9 | 55,21 |
| Generała Berlinga | 31 | 0 | 0,00 |
| Biała Góra | 49 | 0 | 0,00 |
| Browarna | 17 | 8 | 470,59 |
| Księdza Bosaka | 13 | 1 | 76,92 |
| Chemiczna | 36 | 4 | 111,11 |
| Dębowa | 46 | 0 | 0,00 |
| Gajowa | 20 | 1 | 50,00 |
| Garwolska | 148 | 14 | 94,59 |
| Gródek | 3 | 0 | 0,00 |
| Inwalidów wojennych | 312 | 0 | 0,00 |
| Iwaszkiewicza | 77 | 0 | 0,00 |
| Jasna | 13 | 1 | 76,92 |
| Jesionowa | 18 | 0 | 0,00 |
| Kasztanowa | 65 | 7 | 107,69 |
| Kąpielowa | 24 | 0 | 0,00 |
| Kołłątaja | 8 | 1 | 125,00 |
| Konopnickiej | 145 | 6 | 41,38 |
| Korzeniowskiego | 369 | 12 | 32,52 |
| Koszarowa | 11 | 0 | 0,00 |
| Krótka | 41 | 0 | 0,00 |
| Krzywy Wołów | 162 | 20 | 123,46 |
| Kupiecka | 45 | 0 | 0,00 |
| Ludowa | 181 | 13 | 71,82 |
| Łąkowa | 16 | 4 | 250,00 |
| Matejki | 195 | 2 | 10,26 |
| Nowa | 31 | 0 | 0,00 |
| Objazdowa | 18 | 0 | 0,00 |
| Ogrodowa | 53 | 10 | 188,68 |
| Oliwna Góra | 16 | 0 | 0,00 |
| Orzeszkowej | 45 | 0 | 0,00 |
| Osiedlowa | 188 | 1 | 5,32 |
| Panieńska | 6 | 0 | 0,00 |
| Piwna | 3 | 0 | 0,00 |
| Piastów Śląskich | 154 | 8 | 51,95 |
| Plac Piastowski | 13 | 0 | 0,00 |
| Powstańców Śląskich | 143 | 7 | 48,95 |
| Poznańska | 579 | 68 | 117,44 |
| Prusa | 10 | 0 | 0,00 |
| Przechodnia | 4 | 0 | 0,00 |
| Radna | 71 | 9 | 126,76 |
| Rawicka | 77 | 0 | 0,00 |
| Reja | 108 | 10 | 92,59 |
| Robotnicza | 82 | 0 | 0,00 |
| Rynek | 296 | 29 | 97,97 |
| Rzemieślnicza | 30 | 6 | 200,00 |
| Sienkiewicza | 50 | 6 | 120,00 |
| Generała Sikorskiego | 47 | 1 | 21,28 |
| Skłodowskiej-Curie | 92 | 3 | 32,61 |
| Słowackiego | 44 | 0 | 0,00 |
| Słowicza | 29 | 0 | 0,00 |
| Plac Jana III Sobieskiego | 36 | 1 | 27,78 |
| Spacerowa | 17 | 0 | 0,00 |
| Staszica | 95 | 7 | 73,68 |
| Szarych Szeregów | 132 | 2 | 15,15 |
| Szkolna | 40 | 0 | 0,00 |
| Plac Szkolny | 35 | 1 | 28,57 |
| Trzebnicka | 141 | 30 | 212,77 |
| Ubojowa | 12 | 1 | 83,33 |
| Ułanów Krechowiekich | 37 | 4 | 108,11 |
| Uskorska | 66 | 0 | 0,00 |
| Wiejska | 48 | 4 | 83,33 |
| Wileńska | 157 | 21 | 133,76 |
| Wrocławska | 186 | 16 | 86,02 |
| Wrzosowa | 206 | 6 | 29,13 |
| Zielona | 158 | 4 | 25,32 |
| Zielona Góra | 39 | 0 | 0,00 |
| Zwycięstwa | 389 | 25 | 64,27 |
| Żeromskiego | 99 | 2 | 20,20 |
| Boczna | 3 | 0 | 0,00 |
| Braci Korczyńskich | 39 | 0 | 0,00 |
| Chopina | 56 | 1 | 17,86 |
| Chrzanowskiej | 59 | 4 | 67,80 |
| Cicha | 62 | 0 | 0,00 |
| Cisowa | 16 | 0 | 0,00 |
| Floriańska | 19 | 0 | 0,00 |
| Gliniana | 17 | 0 | 0,00 |
| Kolejowa | 329 | 12 | 36,47 |
| Komuny Paryskiej | 562 | 23 | 40,93 |
| Kościuszki | 631 | 12 | 19,02 |
| Leśna | 355 | 12 | 33,80 |
| Lipowa | 91 | 2 | 21,98 |
| Listopadowa | 106 | 0 | 0,00 |
| Aleja Obrońców Lwowa | 269 | 35 | 130,11 |
| Mickiewicza | 123 | 5 | 40,65 |
| Aleja Niepodległości | 591 | 20 | 33,84 |
| Parkowa | 37 | 0 | 0,00 |
| Marszałka Piłsudskiego | 399 | 12 | 30,08 |
| Plater | 3 | 0 | 0,00 |
| Polna | 30 | 0 | 0,00 |
| Wojska Polskiego | 246 | 35 | 142,28 |
| Przemysłowa | 1 | 0 | 0,00 |
| Pułaskiego | 269 | 0 | 0,00 |
| Składowa | 2 | 0 | 0,00 |
| Słoneczna | 18 | 0 | 0,00 |
| Spokojna | 23 | 0 | 0,00 |
| Stawowa | 75 | 1 | 13,33 |
| Ścinawska | 620 | 13 | 20,97 |
| Waszyngtona | 86 | 3 | 34,88 |
| Wesoła | 34 | 0 | 0,00 |
| Więzienna | 11 | 0 | 0,00 |
| Wiśniowa | 181 | 31 | 171,27 |
| Witosa | 47 | 8 | 170,21 |
| Zaułek Zielony | 318 | 6 | 18,87 |
| Czesława Miłosza | 4 | 0 | 0,00 |
| Józefa Czapskiego | 4 | 0 | 0,00 |
| Morelowa | 5 | 0 | 0,00 |
| Świerkowa | 1 | 0 | 0,00 |
| Jana Pawła II | 0 | 0 | ------ |
| Magazynowa | 0 | 0 | ------ |
| Ciemna | 0 | 0 | ------ |
| Pomorska | 0 | 0 | ------ |
| Skarbowa | 0 | 0 | ------ |
| Stara | 0 | 0 | ------ |
| W SKALI MIASTA | 12251 | 631 | 50,61 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez OPS w Wołowie.

Kryterium 3. Porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Według informacji zgromadzonych przez Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku w całym Wołowie znajduje się łącznie 1295 budynków mieszkalnych. Przeważająca większość z nich to budynki oddane do użytku przed 1989 rokiem. Liczba budynków znajdujących się w tej grupie wynosi 1046 co stanowi 88,34% ogółu budynków mieszkalnych.

Tabela 19. Budynki mieszkalne w Wołowie według okresu oddania do użytku w rozbiciu na obwody spisowe.

| Numer obwodu | Liczba budynków mieszkalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Wybudowanych przed rokiem 1989 | Wybudowanych po roku 1989 | % Udział budynków wybudowanych przed rokiem 1989 w ogólne liczbie budynków |
| 8136 | 43 | 42 | 1 | 97,67% |
| 8137 | 63 | 55 | 8 | 87,30% |
| 8138 | 24 | 19 | 5 | 79,17% |
| 8139 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 8140 | 51 | 42 | 9 | 82,35% |
| 8141 | 19 | 19 | 0 | 100,00% |
| 8142 | 50 | 1 | 49 | 2,00% |
| 8143 | 33 | 33 | 0 | 100,00% |
| 8144 | 40 | 32 | 8 | 80,00% |
| 8145 | 33 | 33 | 0 | 100,00% |
| 8147 | 96 | 91 | 5 | 94,79% |
| 8148 | 27 | 23 | 4 | 85,19% |
| 8149 | 19 | 17 | 2 | 89,47% |
| 8150 | 11 | 8 | 3 | 72,73% |
| 8151 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 8152 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 8153 | 10 | 10 | 0 | 100,00% |
| 8154 | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
| 8155 | 14 | 13 | 1 | 92,86% |
| 8156 | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
| 8157 | 19 | 19 | 0 | 100,00% |
| 8158 | 21 | 21 | 0 | 100,00% |
| 8159 | 26 | 26 | 0 | 100,00% |
| 8160 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 8161 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 8162 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
| 8163 | 9 | 7 | 2 | 77,78% |
| 8164 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 8165 | 17 | 17 | 0 | 100,00% |
| 8166 | 30 | 27 | 3 | 90,00% |
| 8167 | 8 | 8 | 0 | 100,00% |
| 8168 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| 8169 | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
| 8170 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 8171 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 8172 | 26 | 26 | 0 | 100,00% |
| 8173 | 10 | 10 | 0 | 100,00% |
| 8174 | 19 | 19 | 0 | 100,00% |
| 8175 | 67 | 48 | 19 | 71,64% |
| 8176 | 33 | 31 | 2 | 93,94% |
| 8177 | 41 | 21 | 20 | 51,22% |
| 8178 | 38 | 1 | 37 | 2,63% |
| 8179 | 51 | 46 | 5 | 90,20% |
| 8180 | 93 | 64 | 29 | 68,82% |
| 8181 | 19 | 17 | 2 | 89,47% |
| 8182 | 84 | 60 | 24 | 71,43% |
| 8183 | 69 | 61 | 8 | 88,41% |
| 8184 | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
| 8185 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 8186 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 8187 | 10 | 10 | 0 | 100,00% |
| ŁĄCZNIE | 1295 | 1046 | 249 | 88,34% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS.

Tabela 20. Ulice wchodzące w skład poszczególnych obwodów spisowych w Wołowie.

| Numer obwodu spisowego | Ulica |
| --- | --- |
| 08136 | KRZYWY WOŁÓW, WIEJSKA |
| 08137 | GAJOWA, GRÓDEK, KRZYWY WOŁÓW, LUDOWA, WIEJSKA |
| 08138 | BIAŁA GÓRA, GARWOLSKA, LUDOWA, OLIWNA GÓRA, PRZECHODNIA, RAWICKA, ZIELONA GÓRA |
| 08139 | ŚCINAWSKA |
| 08140 | INWALIDÓW WOJENNYCH, JASNA, KASZTANOWA, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, WILEŃSKA |
| 08141 | CICHA, KASZTANOWA, LISTOPADOWA, PLATER, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, ŚCINAWSKA, WIĘZIENNA |
| 08142 | WRZOSOWA |
| 08143 | INWALIDÓW WOJENNYCH, LUDOWA, MATEJKI, NOWA |
| 08144 | INWALIDÓW WOJENNYCH, KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIEJ, KRÓTKA, SIKORSKIEGO, WILEŃSKA |
| 08145 | KASZTANOWA, KOMUNY PARYSKIEJ, LIPOWA, ŚCINAWSKA, WILEŃSKA |
| 08146 | INWALIDÓW WOJENNYCH |
| 08147 | MATEJKI, OSIEDLOWA, ZIELONA |
| 08148 | KOMUNY PARYSKIEJ, LIPOWA, PIŁSUDSKIEGO, SIKORSKIEGO, WILEŃSKA |
| 08149 | PIŁSUDSKIEGO, POZNAŃSKA, ROBOTNICZA, SIKORSKIEGO |
| 08150 | INWALIDÓW WOJENNYCH, POZNAŃSKA, ROBOTNICZA |
| 08151 | POZNAŃSKA |
| 08152 | PIWNA, RZEMIEŚLNICZA, SOBIESKIEGO, ZWYCIĘSTWA |
| 08153 | KOŁŁĄTAJA, SOBIESKIEGO, ZWYCIĘSTWA |
| 08154 | CHEMICZNA, KOSZAROWA, REJA, RYNEK, WROCŁAWSKA |
| 08155 | PIASTÓW ŚLĄSKICH, RYNEK, ZWYCIĘSTWA |
| 08156 | RADNA, RYNEK, SZKOLNA |
| 08157 | KĄPIELOWA, REJA, RYNEK, WROCŁAWSKA |
| 08158 | BOSSAKA, BROWARNA, KĄPIELOWA, KORZENIOWSKIEGO, PIASTOWSKI, PIASTÓW ŚLĄSKICH, SZKOLNY |
| 08159 | FLORIAŃSKA, KOMUNY PARYSKIEJ, PUŁASKIEGO, WASZYNGTONA |
| 08160 | ŚCINAWSKA |
| 08161 | PUŁASKIEGO, ŚCINAWSKA |
| 08162 | KOMUNY PARYSKIEJ, PUŁASKIEGO, ŚCINAWSKA |
| 08163 | KOMUNY PARYSKIEJ, WASZYNGTONA |
| 08164 | PIŁSUDSKIEGO |
| 08165 | KOMUNY PARYSKIEJ, OBROŃCÓW LWOWA, PIŁSUDSKIEGO |
| 08166 | CHOPINA, MICKIEWICZA, OBROŃCÓW LWOWA, PIŁSUDSKIEGO, WOJSKA POLSKIEGO |
| 08167 | KOLEJOWA, MICKIEWICZA |
| 08168 | KOLEJOWA, WOJSKA POLSKIEGO |
| 08169 | PANIEŃSKA, PIŁSUDSKIEGO, WOJSKA POLSKIEGO, ZWYCIĘSTWA |
| 08170 | KORZENIOWSKIEGO |
| 08171 | KORZENIOWSKIEGO |
| 08172 | CHOPINA, NIEPODLEGŁOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO |
| 08173 | NIEPODLEGŁOŚCI |
| 08174 | NIEPODLEGŁOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO |
| 08175 | AKACJOWA, DĘBOWA, JESIONOWA, OBJAZDOWA, OGRODOWA, RAWICKA, TRZEBNICKA, UBOJOWA, USKORSKA, ŻEROMSKIEGO |
| 08176 | ARMII KRAJOWEJ, KUPIECKA, SIENKIEWICZA, SZARYCH SZEREGÓW |
| 08177 | ARMII KRAJOWEJ, BEMA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, SZARYCH SZEREGÓW |
| 08178 | ANDERSA, BEMA, BERLINGA, SPACEROWA, TRZEBNICKA |
| 08179 | BATALIONÓW CHŁOPSKICH, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, STASZICA, TRZEBNICKA, UŁANÓW KRECHOWIECKICH, ŻEROMSKIEGO |
| 08180 | IWASZKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, ORZESZKOWEJ, PRUSA, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, SŁOWICZA, STASZICA |
| 08181 | LEŚNA, POLNA, SKŁADOWA, ŚCINAWSKA, WITOSA |
| 08182 | BOCZNA, GLINIANA, LEŚNA, SŁONECZNA, SPOKOJNA, STAWOWA, WESOŁA, WIŚNIOWA |
| 08183 | CHRZANOWSKIEJ, CISOWA, KORCZYŃSKICH, KOŚCIUSZKI, LEŚNA, PARKOWA, PRZEMYSŁOWA |
| 08184 | KOŚCIUSZKI, LEŚNA |
| 08185 | KOŚCIUSZKI |
| 08186 | ZAUŁEK ZIELONY |
| 08187 | KOŚCIUSZKI |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez GUS.

## 2.4. Tereny powojskowe i poprzemysłowe.

Na terenie Wołowa nie ma terenów poprzemysłowych.

Teren powojskowy znajduje się przy ul. Koszarowej i zajmuje obszar 2100 m2 . Na wskazanym obszarze znajduje się jeden budynek o powierzchni 2044m2. Gmina planuje rozpocząć zagospodarowanie terenu poprzez odremontowanie budynku, gdzie będzie mieściła się siedzib organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działania mające na celu poprawę sytuacji społecznej na obszarze wsparcia. Projekt będąc formą wsparcia (w postaci zaplecza lokalowego) dla organizacji społecznych w mieście przyczyni się do podniesienia lokalnego kapitału społecznego.

## 2.5. Mniejszości narodowe.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 na terenie Wołowa zamieszkiwało 60 osób narodowości niepolskiej co w ówczesnym czasie stanowiło niespełna 0,5% ogółu ludności. Brak bliższych danych odnośnie struktury narodowościowej obcokrajowców i ich rozmieszczenia terytorialnego.

Na terenie Wołowa nie stwierdza się problemów, wśród mieszkańców narodowości niepolskiej. Osoby te są zasymilowane a  ich potrzeby są zaspokojone.

## 2.6. Potrzeby niepełnosprawnych.

Na terenie miasta Wołowa, nie stwierdzono problemów wśród osób niepełnosprawnych,  a wszystkie projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji będą  uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

## 2.7. Wydajność energetyczna budynków.

Wydajność energetyczna budynków mieszkalnych w Wołowie określona został na podstawie ekstrapolacji z wieku budynków. Wyszczególnione zostały dwie grupy budynków: wybudowane przed rokiem 1989 oraz po roku 1989. Za obiekty o niskiej wydajności energetycznej uznane zostały pierwszej grupy. Jak wynika z zamieszczone niżej tabeli w ogólnej liczbie 1296 budynków mieszkalnych 83% cechuje się niską wydajnością energetyczną.

Tabela 21. Budynki mieszkalne według okresu oddania do użytku.

| Okres oddania do użytku | Liczba budynków mieszkalnych | Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych |
| --- | --- | --- |
| Przed 1918 | 216 | 17% |
| 1918 – 1944 | 365 | 28% |
| 1945 – 1970 | 93 | 7% |
| 1971 – 1978 | 141 | 11% |
| 1979 – 1988 | 223 | 17% |
| 1989 – 2002 | 216 | 17% |
| W budowie | 32 | 2% |
| Nie ustalono | 10 | 1% |
| Ogółem | 1296 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSP 2002.

# 3. Diagnoza obszaru wsparcia.

Na podstawie przedstawionych w poprzednim rozdziale danych statystycznych zidentyfikowane zostały ulice, na których wszystkie 3 wskaźniki przykują wartości odbiegające na niekorzyść od wartości referencyjnej – średniej dla Województwa Dolnośląskiego. Obszar ten obejmuje powierzchnię 12,41 ha i zamieszkiwany jest przez  1836 osób i pokrywa się strefą ochrony zabytkowej A.

W jego skład wchodzą następujące ulice:

Rynek, Ks. Bosaka, Browarna, Chemiczna, Ciemna, Kąpielowa, Kołłątaja, Korzeniowskiego, Koszarowa, Piastów Śląskich, Pomorska, Radna, Reja, Rzemieślnicza, Skarbowa, Stara, Szkolna, Wrocławska, Zwycięstwa

Rysunek 1. Obszar wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rysunek 2. Obszar wsparcia na tle całego miasta.

## 3.1. Wartość wskaźników identyfikacji obszaru wsparcia na obszarze rewitalizowanym.

Jak wynik z poniższych zestawień na wyznaczonym obszarze wsparcia zastosowane wskaźniki przyjmują wartości powyżej średniej dla Województwa Dolnośląskiego. Tym samym uzasadnione jest traktowanie tego obszaru jako przedmiotu działań rewitalizacyjnych.

Tabela 22. Wartość kryteriów na obszarze wsparcia w porównaniu ze średnią dla Województwa Dolnośląskiego.

|  | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom wykluczenia i ubóstwa | Porównywalnie niski poziom wartość zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar wsparcia | 6,37% | 71,35% | 99,29% |
| Wartość referencyjna | 4,5% | 65% | 86,6% |

Szczegółowe informacje odnośnie wartości kryteriów na poszczególnych ulicach obszaru wsparcia zawierają kolejne tabele.

Tabela 23. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia na obszarze wsparcia.

| Ulica | Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym | Liczba długotrwale bezrobotnych | Bezrobotni na 100 mieszkańców aktywnych zawodowo |
| --- | --- | --- | --- |
| Browarna | 12 | 1 | 8,33 |
| Księdza Bosaka | 8 | 1 | 12,50 |
| Chemiczna | 19 | 0 | 0,00 |
| Kąpielowa | 17 | 0 | 0,00 |
| Kołłątaja | 3 | 1 | 33,33 |
| Korzeniowskiego | 224 | 10 | 4,46 |
| Koszarowa | 8 | 1 | 12,50 |
| Piastów Śląskich | 93 | 4 | 4,30 |
| Plac Piastowski | 11 | 1 | 9,09 |
| Radna | 44 | 1 | 2,27 |
| Reja | 65 | 4 | 6,15 |
| Rynek | 191 | 16 | 8,38 |
| Rzemieślnicza | 19 | 1 | 5,26 |
| Plac Jana III Sobieskiego | 22 | 0 | 0,00 |
| Szkolna | 18 | 1 | 5,56 |
| Plac Szkolny | 24 | 1 | 4,17 |
| Wrocławska | 114 | 10 | 8,77 |
| Zwycięstwa | 238 | 19 | 7,98 |
| Ciemna | 0 | 0 | ------ |
| Pomorska | 0 | 0 | ------ |
| Skarbowa | 0 | 0 | ------ |
| Stara | 0 | 0 | ------ |
| Obszar wsparcia | 1130 | 72 | 6,37 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wołowie.

Tabela 24. Wysoki poziom wykluczenia i ubóstwa na obszarze wsparcia.

| Ulica | Liczba mieszkańców | Liczba osób korzystających z zasiłków społecznych | Liczba osób korzystający z zasiłków na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| Browarna | 17 | 8 | 470,59 |
| Księdza Bosaka | 13 | 1 | 76,92 |
| Chemiczna | 36 | 4 | 111,11 |
| Kąpielowa | 24 | 0 | 0,00 |
| Kołłątaja | 8 | 1 | 125,00 |
| Korzeniowskiego | 369 | 12 | 32,52 |
| Koszarowa | 11 | 0 | 0,00 |
| Piastów Śląskich | 154 | 8 | 51,95 |
| Plac Piastowski | 13 | 0 | 0,00 |
| Radna | 71 | 9 | 126,76 |
| Reja | 108 | 10 | 92,59 |
| Rynek | 296 | 29 | 97,97 |
| Rzemieślnicza | 30 | 6 | 200,00 |
| Plac Jana III Sobieskiego | 36 | 1 | 27,78 |
| Szkolna | 40 | 0 | 0,00 |
| Plac Szkolny | 35 | 1 | 28,57 |
| Wrocławska | 186 | 16 | 86,02 |
| Zwycięstwa | 389 | 25 | 64,27 |
| Ciemna | 0 | 0 | ------ |
| Pomorska | 0 | 0 | ------ |
| Skarbowa | 0 | 0 | ------ |
| Stara | 0 | 0 | ------ |
| Obszar wsparcia | 1836 | 131 | 71,35 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS w Wołowie.

Ulice wchodzące w skład obszaru wsparcia znajdują się w obwodach spisowych 8152-8158 oraz 8169-8171. W obwodach tych znajduje się łącznie 97 budynków mieszkalnych z czego 96 tj. 99,29% to budynki oddane do użytku przed 1989 rokiem. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje kolejna tabela.

Tabela 25. Budynki mieszkalne na obszarze wsparcia według okresu oddania do użytku w rozbiciu na obwody spisowe.

| Numer obwodu | Liczba budynków mieszkalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Wybudowanych przed rokiem 1989 | Wybudowanych po roku 1989 | Udział budynków wybudowanych przed rokiem 1989 w ogólne liczbie budynków |
| 8152 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 8153 | 10 | 10 | 0 | 100,00% |
| 8154 | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
| 8155 | 14 | 13 | 1 | 92,86% |
| 8156 | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
| 8157 | 19 | 19 | 0 | 100,00% |
| 8158 | 21 | 21 | 0 | 100,00% |
| 8169 | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
| 8170 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 8171 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Obszar wsparcia | 97 | 96 | 1 | 99,29% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 2002 dostarczonych przez GUS.

Fot. 4. Budynek przy ulicy Piastów Śląskich. Widoczne zniszczone pokrycie dachowe.

Źródło: Program Rewitalizacji Centrum Wołowa zamkniętego historycznym przebiegiem murów miejskich.

Fot. 5. Budynki mieszkalne przy ul. Zwycięstwa.

Źródło: Program Rewitalizacji Centrum Wołowa zamkniętego historycznym przebiegiem murów miejskich.

Fot. 6. Budynek mieszkalny przy ul. Rzemieślniczej.

Do głównych problemów obszaru wsparcia zaliczyć należy występowanie niepożądanych zjawisk społecznych (wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia oraz długotrwałego bezrobocia). Ponadto istotnym problemem jest zły stan substancji mieszkaniowej. W obszarze wsparcia są to w większości stare, często przedwojenne budynki, o niskiej wydajności energetycznej, wymagające pilnych remontów dachów, elewacji i instalacji technicznych. Innym problemem związanym ze stanem tkanki urbanistyczno-architektonicznej jest brak funkcjonalnie zorganizowanych i estetycznych przestrzeni publicznych w obszarze wsparcia.

3.2. Cele Rewitalizacji.

### 3.2.1. Uspołecznienie procesu definiowania celów rewitalizacji.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz dyskusję z przedstawicielami społeczności lokalnej zostały wyznaczone cele rewitalizacji. Zastosowane techniki pracy warsztatowej umożliwiły uczestnikom spotkania, poświęconego zagadnieniom związanym z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji uczestnicy, wskazanie problemów i trudności obecnych na obszarze wsparcia. Uczestnicy warsztatu wskazywali postulowane kierunki i potrzeby inwestycyjne poprzez wypełnianie kart zadań. Formularz karty był również dostępny dla wszystkich mieszkańców na stronie internetowej miasta.

Na tej podstawie zdiagnozowano priorytetowe kierunki rozwoju na obszarze rewitalizowanym, które następnie zostały zagregowane do dwóch celów strategicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji.

### 3.2.2. Zidentyfikowane cele rewitalizacji.

CEL 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności obszaru rewitalizowanego poprzez interwencję w tkankę urbanistyczno-architektoniczną miasta.

Realizacji powyższego celu służyć będą przede wszystkim inwestycje z zakresu mieszkalnictwa, ale również projekt zagospodarowania budynku dawnych koszar. Przedsięwzięcia z zakresu mieszkalnictwa pozwolą na lepsze wyeksponowanie historycznej zabudowy miasta oraz przyczynią się do podniesienia jego estetyki. Prace termomodernizacyjne oraz remonty dachów zwiększą wartość zasobów mieszkaniowych, a tym samym przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Nieużytkowany obecnie zabytkowy budynek koszar po remoncie będzie stanowił ważny ośrodek integrujący życie społeczne mieszkańców. Ponadto będzie on stanowił bazę lokalową dla organizacji społecznych działających na obszarze wsparcia i realizujących projekty, mające przyczynić się do poprawy zmniejszenia dolegliwości zdiagnozowanych w obszarze kwestii społecznych. Będą to m.in.: Caritas, PCK, poradnia MONAR, Gminna Komisja Profilaktyki Uzależnień świadczące wsparcie psychologiczne i materialne dla osób ubogich i wykluczonych oraz uzależnionych jak również organizujące spotkania i wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe. Ponadto w odnowionym budynku koszar działalność swoją siedzibę znajdzie Gminne Centrum Informacji, którego działalność skierowana będzie przede wszystkim do osób bezrobotnych. GCI będzie świadczyć usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjatywa Samorządowa „Razem”,  w celu zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży, będzie organizować we współpracy z OSIR zajęcia sportowe, które umożliwią prace pedagogiczną zapewniając jednocześnie atrakcyjne i produktywne formy spędzania czasu pozaszkolnego.

W budynku koszar siedzibę znajda również inne stowarzyszenia, nie zajmujące się bezpośrednio kwestiami społecznymi, w tym Stowarzyszenie Rowerowe CROSS oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Ponadto realizację celu wzmocni zadanie dotyczące Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap I

CEL 2. Zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym.

W części diagnostycznej stwierdzono na obszarze rewitalizowanym, większe niż na pozostałym obszarze miasta, natężenie niepożądanych zjawisk społecznych, takie jak: wysoki poziom długotrwałego bezrobocia oraz wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. Do redukcji tych zjawisk przyczynią się projekty z listy zadań społecznych, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zaradności życiowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto ważnym efektem społecznym będzie integracja i rozwój kapitału społecznego, które osiągnięte zostaną poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach projektu związanego z remontem budynku koszar.

Zasadnicza część projektu związana z budynkiem dawnych koszar dotyczy wprawdzie aspektu infrastrukturalnego, ale pośrednio przyczyni się również do poprawy sytuacji społecznej w obszarze rewitalizowanym. Organizacje, które znajdą siedzibę w odnowionym budynku będą realizować m.in. działania służące rozwiązaniu kwestii społecznych takich jak bezrobocie i wykluczenie.

### 3.2.3. Wartość wskaźników rewitalizacji.

CEL 1

Rezultat

Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji – 389 osób - rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

Przestrzeń publiczna o podniesionej funkcjonalności sztuk 4 - rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

Produkt

Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji – sztuk 28 - rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infratsruktury przestrzeni publicznej powierzchnia 5800  m2 rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

CEL 2

Rezultat

Obiekt zabytkowy dostosowany do pełnienia nowych funkcji - sztuk 1 - rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

Produkt

Powierzchnia użytkowa budynku poddanego renowacji – 2044 m2 - rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 2013

Załącznik 1. Listy projektów.

Prezentowane poniżej przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu 9 „Miasta” RPO

| LISTA PODSTAWOWA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wnioskodawca | Całkowita wartość projektu | Wartość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek w EUR) | Okres realizacji projektu |  | Przewidywane wnioski o płatność w kolejnych latach (EUR) |
| Modernizacja elewacji i pokryć dachowych budynków Rynek 27,28,29 | Wspólnoty mieszkaniowe Rynek 27,28,29 | 180 000,00 | 91 800,00 (20 958,90) | 2010 |  | 2010-20 958,90 |
| Termomodernizacja, modernizacja elewacji i pokryć dachowych budynku ul. Zwycięstwa 31 | Wspólnota mieszkaniowa Zwycięstwa 31 | 120 000,00 | 61 200,00 (13972,60) | 2010-2012 |  | 2010- 4 657,53 2011-4 657,53 2012-4 657,53 |
| Termomodernizacja, modernizacja elewacji, pokryć dachowych i klatek schodowych budynków przy ul. Rynek 14-17 | Wspólnoty mieszkaniowe Rynek 14-17 | 175 000,00 | 89 250,00 (20 376,71) | 2010 |  | 2010-20 376,71 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynków ul. Wrocławska 18,20 | Wspólnoty mieszkaniowe Wrocławska 18,20 | 121 000,00 | 61 710,00 (14 089,04) | 2010-2011 |  | 2010- 7 044,52 2011-7 044,52 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynków ul. Wrocławska 4,8 | Wspólnoty mieszkaniowe Wrocławska 4,8 | 140 000,00 | 71 400,00 (16 301,37) | 2010-2011 |  | 2010-8 150,68 2011-8 150,68 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynków ul. Piastów Śląskich 7,11 | Wspólnoty mieszkaniowe Piastów Śląskich 7,11 | 130 000,00 | 66 300,00 (15 136,99) | 2010-2011 |  | 2010-7 568,49 2011-7 568,49 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynków ul. Piastów Śląskich 4,6 | Wspólnoty mieszkaniowe Piastów Śląskich 4,6 | 118 000,00 | 60 180,00 (13 739,73) | 2010-2011 |  | 2010-6 869,86 2011-6 869,86 |
| Termomodernizacja budynku Rynek 9,10 | Wspólnota mieszkaniowa Rynek 9,10 | 119 000,00 | 60 690,00 (13856,16) | 2010-2011 |  | 2010-6 928,08 2011-6 928,08 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynków Rynek 19,20 | Wspólnoty mieszkaniowe Rynek 19,20 | 126 000,00 | 64 260,00 (14 671,23) | 2010-2011 |  | 2010- 7 335,62 2011-7 335,62 |
| Modernizacja pokrycia dachowego budynku ul. Wrocławska 17 | Wspólnota mieszkaniowa Wrocławska 17 | 126 000,00 | 64 260,00 (14 671,23) | 2010-2011 |  | 2010- 7 335,62 2011-7 335,62 |
| Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynków ul. Piastów Śląskich 24,28 | Wspólnoty mieszkaniowe Piastów Śląskich 24,28 | 120 000,00 | 61 200,00 (13 972,60) | 2010-2011 |  | 2010- 6 986,30 2011-6 986,30 |
| Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku ul. Piastów Śląskich 30,32 | Wspólnota mieszkaniowa Piastów Śląskich 30,32 | 110 000,00 | 56 100,00 (12 808,22) | 2010-2013 |  | 2010- 3 202,05 2011-3 202,05 2012-3 202,05 2013-3 202,05 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Rynek 14-15, 16-17 | Wspólnoty mieszkaniowe Rynek 14-15, 16-17 | 175 000,00 | 89 250,00 (20 376,71) | 2011 |  | 2011-20 376,71 |
| Modernizacja budynku przy ul. Zwycięstwa 29 | Wspólnota mieszkaniowa Zwycięstwa 29 | 110 000,00 | 56 100,00 (12 808,22) | 2011 |  | 2011-12 808,22 |
| Modernizacja budynku przy ul. Piastów Śląskich 8 | Wspólnota mieszkaniowa Piastów Śląskich 8 | 105 000,00 | 53 550,00 (12 226,03) | 2011 |  | 2011-12 226,03 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Zwycięstwa 24-26 | Wspólnoty mieszkaniowe Zwycięstwa 24-26 | 170 000,00 | 86 700,00 (19 794,52) | 2011 |  | 2011-19 794,52 |
| Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Piastów Śląskich 17-19 | Wspólnoty mieszkaniowe Piastów Śląs. 17-19 | 120 000,00 | 61 200,00 (13 972,60) | 2011 |  | 2011-13 972,60 |
| Modernizacja budynków Plac Szkolny 2-4 | Wspólnoty mieszkaniowe Plac Szkolny 2-4 | 110 000,00 | 56 100,00 (12 808,22) | 2011 |  | 2011-12 808,22 |
| Modernizacja budynku ul. Szkolna 1-2 | Wspólnota mieszkaniowa ul. Szkolna 1-2 | 160000 | 81700 (18652,96)) | 2011 |  |  |
| Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap I | Gmina Wołów | 510 000 | 340000 (77625,57)) | 2009-2010 |  |  |
| Rewitalizacja budynku dawnych koszar ul. Koszarowa 1-3 | Gmina Wołów | 6 700 000,00 | 4 690 000,00 (1 070 776,26) | 2009-2010 |  | 2009-535 388,13 2010- 535 388,13 |
| SUMA | ------ | 9 745 000,00 | 6 242 950,00 (1 425 331,05) | ------ | 2009- 535 388,13 2010- 642 802,51 2011- 236 078,77 2012- 7 859,59 2013- 3 202,05 |  |

| LISTA REZERWOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wnioskodawca | Całkowita wartość projektu | Wartość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek w EUR) | Okres realizacji projektu |
| Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap II | Gmina Wołów | 2 805 000 | 1963500 ( (640410,10) | 2009-2010 |

Gmina Wołów zapewnia, iż na potrzeby ewaluacji RPO WD udostępni dostępne informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć społecznych

| ZADANIA SPOŁECZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wnioskodawca | Całkowita wartość projektu | Wartość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek w EUR) | Okres realizacji projektu |
| Program wsparcia motywacyjnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem | Gminne Centrum Informacji | 100 000,00 | 0,00 | 2010-2013 |
| Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych | Gminne Centrum Informacji | 50 000,00 | 0,00 | 2010-2013 |
| SUMA |  | 150 000,00 | 0,00 |  |

# Załącznik 2. Matryce logiczne projektów.

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Wrocławskiej 18,20 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Wrocławska 18, 20 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ul. Wrocławska 18,20 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 23 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachu Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 121 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 121 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 61 710,00 (14 089,04) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Dach budynku nie był remontowany od momentu oddania do użytku. Jego stan techniczny jest zły. Dach nie chroni wystarczająco przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi co przyczynia się do niszczenia obiektu. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Wrocławskiej 4, 8 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Wrocławska 4, 8 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ul. Wrocławskiej 4, 8 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 11 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 140 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 140 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 71 400,00 (16 301,00) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Dach budynku nie był remontowany od momentu oddania do użytku. Jego stan techniczny jest zły. Dach nie chroni wystarczająco przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi co przyczynia się do niszczenia obiektu. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Piastów Śląskich 7,11 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Piastów Śląskich 7, 11 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ul. Piastów Śląskich 7,11 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 18 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 130 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 130 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 66 300,00 (15 136.99) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Pożar na poddaszu budynków zniszczył wiele elementów konstrukcji dachu. Obecnie pokrycie dachowe jest nieszczelne, co przyczynia się do niszczenia budynku. W latach 90-tych przeprowadzony został tylko częściowy remont konstrukcji dachu, konieczne są dalsze naprawy. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Piastów Śląskich 4-6 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Piastów Śląskich 4-6 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ul. Piastów Śląskich 4-6 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 18 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 118 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 118 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 60 180,00 (13 739,73) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Dach budynku nie był remontowany od momentu oddania do użytku. Pokrycie dachowe jest nieszczelne, a spadające elementy dachu zagrażają przechodniom. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 9-10 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 9-10 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku przy ul. Rynek 9-10 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 22 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Położenie nowej elewacji Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 119 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 119 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 60 690,00 (13 856,16) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynek wybudowany jest w starej technologii, która nie zapewnia odpowiedniego poziomu wydajności energetycznej i jest przyczyną wysokiego zużycia ciepła. Remont elewacji wraz z ociepleniem przyczyni się do poprawy wydajności energetycznej budynku, a ponadto przyczyni się do podniesienia jego estetyki. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Rynek 19-20 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Rynek 19-20 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ulicy Rynek 19-20 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 14 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 126 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 126 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 64 260,00 (14 671,23) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Dach budynku nie był remontowany od momentu oddania do użytku. Jego stan techniczny jest zły. Dach nie chroni wystarczająco przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co przyczynia się do niszczenia obiektu. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego budynków przy ul. Wrocławskiej 17 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Wrocławska 17 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ulicy Wrocławskiej 17 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 12 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 126 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 126 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 64 260,00 (14 671,23) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Dach budynku nie był remontowany od momentu oddania do użytku. Jego stan techniczny jest zły. Dach nie chroni wystarczająco przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co przyczynia się do niszczenia obiektu. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modrnizacja pokrycia dachowego i elewacji budynków przy ul. Piastów Śląskich 24,28 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Piastów Śląskich 24,28 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ulicy Piastów Śląskich 24,28 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 12 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachów Remont elewacji Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 120 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 120 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 61 200,00 (13 972,60) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Stan techniczny dachów budynków jest bardzo zły. Pilnych remontów wymagają: zniszczone krokwie dachowe, spadająca na chodniki dachówka a także łuszczące się elewacje, nieszczelne rynny i zniszczone kominy. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku przy ul. Piastów Śląskich 30,32 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Piastów Śląskich 30-32 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków przy ulicy Piastów Śląskich 30,32 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2013 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 18 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachu Remont elewacji Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 110 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 110 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 56 100,00 (12 808,22) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Stan techniczny dachów budynków jest bardzo zły. Pilnych remontów wymagają: zniszczone krokwie dachowe, spadająca na chodniki dachówka a także łuszczące się elewacje, nieszczelne rynny i zniszczone kominy. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Termomodernizacja, remont elewacji i pokrycia dachowego budynku ul. Zwycięstwa 31 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Zwycięstwa 31 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku przy ul. Zwycięstwa 31 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2012 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 20 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie remontu dachu Wymiana stolarki okiennej Remont elewacji Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 120 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 120 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 61 200,00 (13 972,60) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynek nie był remontowany od początku lat 60-tych. Zaniedbania w zakresie remontów doprowadziły do fatalnego stanu pokrycia dachowego (odpadające dachówki, doszczelnienie). Stara i zniszczona stolarka okienna przyczynia się do dużych strat ciepła w okresie grzewczym |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja budynków Plac Szkolny 2,4 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Plac Szkolny 2,4 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków Plac Szkolny 2,4 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 33 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Remont elewacji Wymiana instalacji elektrycznej Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 110 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 110 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 56 100,00 (12 808,22) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Niemalowane od lat klatki schodowe i elewacje budynku powodują jego nieestetyczny wygląd. Stara aluminiowa instalacja elektryczna nie spełnia obecnych norm technicznych. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja budynków ul. Rynek 27,28,29 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe ul. Rynek 27,28,29 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków ul. Rynek 27,28,29 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2010 | - 1 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 38 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 3 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont pokryć dachowych Remont elewacji Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 180 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 180 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 91 800,00 (20 958,90) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynki wymagają pilnego remontu elewacji ze względu na odpadające tynki i liczne pęknięcia ścian. Konieczna jest poprawa izolacyjności budynku oraz remont i nieszczelnego i zniszczonego pokrycia dachowego. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Piastów Śląskich 17-19 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Piastów Śląskich 17-19 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku ul. Piastów Śląskich 17-19 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 34 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 120 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 120 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 61 200,00 (13 972,60) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynek charakteryzuje niską wydajnością energetyczną, stare pokrycie dachowe jest nieszczelne co przyczynia się do niszczenia budynku. Zniszczone elewacje nadają całości nieestetyczny wygląd. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Zwycięstwa 24-26 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Zwycięstwa 24-26 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku ul. Zwycięstwa 26 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 37 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Uzyskanie wymaganych zezwoleń Przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Wymiana stolarki okiennej Remont klatek schodowych | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 170 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 170 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 86 700,00 (19 794,52) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynek charakteryzuje się niską wydajnością energetyczną. Nieszczelne pokrycie dachowe nie chroni dostatecznie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zdewastowane klatki schodowe i elewacje negatywnie wpływają na estetykę budynku. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja budynku przy ul. Piastów Śląskich 8 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa Piastów Śląskich 8 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku ul. Piastów Śląskich |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 5 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Liczba budynków poddana renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Remont klatek schodowych Remont instalacji wod-kan Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 105 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 105 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 53 550,03 (12 226,03) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - W obecnej chwili konstrukcja dachu grozi zawaleniem, w pokryciu są liczne dziury, całość nieszczelna. Instalacja wod-kan jest skorodowana i niedrożna. Cały budynek charakteryzuje się niską wydajnością energetyczną. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja budynku przy ul. Zwycięstwa 29 |  |  | - Wspólnota mieszkaniowa ul. Zwycięstwa 29 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynku ul. Zwycięstwa 29 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 17 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Remont klatek schodowych Remont instalacji wod-kan Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 110 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 110 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 56 100,00 (12 808,22) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Konstrukcja dachu grozi zawaleniem, w pokryciu są liczne dziury, całość nieszczelna. Instalacja wod-kan jest skorodowana i niedrożna. Cały budynek charakteryzuje się niską wydajnością energetyczną. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Rynek 14-15, 16-17 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe Rynek 14-15, 16-17 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków ul. Rynek 14-15, 16-17 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 34 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 3 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Remont klatek schodowych Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 175 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 175 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 89 250,00 (20 376,71) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynki ujęte w projekcie są w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. Zniszczone elewacje i klatki schodowe negatywnie wpływają na estetykę budynku. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Modernizacja i termomodernizacja budynków ul. Szkolna 1-2 |  |  | - Wspólnoty mieszkaniowe Szkolna 1-2 |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy budynków ul. Szkolna 1-2 |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 1 kw. 2011 | - 4 kw. 2011 | - 1 | - 2011 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób zamieszkująca budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 37 | - ewidencja meldunków | - Założenia: - wszyscy mieszkańcy zamieszkują budynek - Ryzyko: - wymeldowanie się mieszkańców |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Wykonanie dociepleń Remont elewacji Remont pokrycia dachowego Remont klatek schodowych Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 160 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 160 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 81700 (18652,96)) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynki ujęte w projekcie są w złym stanie technicznym. Nieszczelne pokrycie dachowe oraz wykonane w starej technologii ściany budynku są przyczyną niskiej wydajności energetycznej. Zniszczone elewacje i klatki schodowe negatywnie wpływają na estetykę budynku. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | X Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Rewitalizacja budynku dawnych koszar ul. Koszarowa 1-3 |  |  | - UMiG Wołów |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy miasta |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - 2 kw.2009 | - 3 kw. 2009 | - 4 kw. 2010 | - 6 | - 1 kw. 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Obiekt zabytkowy dostosowany do pełnienia nowych funkcji | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Sztuk 1 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi - Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięcia |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | Powierzchnia użytkowa budynku poddanego renowacji | Wartość produktu i jednostka miary - 2044m2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Remont dachu Remont elewacji Remont instalacji technicznych Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 6 700 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 6 700 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 4 690 000,00 (1 070 776,26) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Budynek danych koszar jest zabytkiem położnym w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Obecnie jego stan techniczny jest bardzo zły, w szczególności stan pokrycia dachowego. Większość pomieszczeń jest niezagospodarowanych ze względu na zły stan techniczny. Gmina nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić remontów. Projekt przewiduje utworzenie w odremontowanym budynku siedzib dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działania mające na celu poprawę sytuacji społecznej w obszarze wsparcia.. Ponadto projekt będąc formą wsparcia (w postaci zaplecza lokalowego) dla organizacji społecznych w mieście przyczyni się do podniesienia lokalnego kapitału społecznego. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | Projekt z zakresu mieszkalnictwa X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap I |  |  | - UMiG Wołów |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy miasta |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - II kw. 2009 | - I kw. 2010 | - 2 kw. 2011 | - 2 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Podniesienie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalności | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Sztuk 4 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi - Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięcia |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infratsruktury przestrzeni publicznej | Wartość produktu i jednostka miary - 5 800 m2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Zakup i instalacja koszy na śmieci Zakup i instalacja ławek Remont oświetlenia Budowa placu zabawa dla dzieci Wytycznie ścieżek Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 510 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 510 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 340000 (77625,57)) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanym z racji zniszczonej infrastruktury nie spełniają swojej funkcji. Konieczne jest podjęcie działań w celu uczynienia ich miejscem spotkań i wypoczynku okolicznych mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca przyczyni się pozytywnie do rozwoju więzi społecznych oraz uczyni centrum miasta bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | Projekt z zakresu mieszkalnictwa X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym Etap II |  |  | - UMiG Wołów |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Mieszkańcy miasta |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - II kw. 2009 | - 1 kw.2010 | - 4 kw. 2010 | - 2 | - 2010 |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Podniesienie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Przestrzenie publiczne o podniesionej funkcjonalności | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Sztuk 2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonanie prac zgodnie z założeniami projektowymi - Ryzyko: nieterminowe wykonanie prac, nieuzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięcia |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infratsruktury przestrzeni publicznej | Wartość produktu i jednostka miary - 7500 13 300m2 | - Dokumentacja techniczna - Protokoły odbioru | - Założenia: - Prawidłowy przebieg rzeczowego zakresu inwestycji - Ryzyko: - Przeciągające się procedury przetargowe |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Zakup i instalacja koszy na śmieci Zakup i instalacja ławek Remont oświetlenia Budowa placu zabawa dla dzieci Wytycznie ścieżek Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 3 315 000 |  | - Założenia: terminowe wykonanie projektów, terminowość transz dofinansowania z RPO - Ryzyko: niekorzystne zmiany cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów pracy |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN 3 315 000 |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 2 320 500 (539 794,52) |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizowanym z racji zniszczonej infrastruktury nie spełniają swojej funkcji. Konieczne jest podjęcie działań w celu uczynienia ich miejscem spotkań i wypoczynku okolicznych mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca przyczyni się pozytywnie do rozwoju więzi społecznych oraz uczyni centrum miasta bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | Projekt z zakresu mieszkalnictwa X Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego - Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Program wsparcia motywacyjnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem |  |  | - Gminne Centrum Informacji |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Zagrożeni wykluczeniem mieszkańcy miasta |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - Nie dotyczy | - 1 kw. 2010 | - 4 kw. 2013 | - 0 | - Nie dotyczy |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy/strategiczny cel projektu | Zapobieganie i redukcja niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób objętych programem | Wartość rezultatu i jednostki miary Osób 100 | - Gminne Centrum Informacji | - Założenie: udzielane porady i pomoc psychologiczno terapeutyczna będą skutecznym środkiem zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym - Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów programu |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Przeprowadzone warsztaty dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem | Wartość produktu i jednostka miary - 50 godzin | - Gminne Centrum Informacji | Założenie: dostępność informacji o działalności KIS Ryzyko: niewłaściwe zdiagnozowanie potrzeb potencjalnych beneficjentów programu |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Opracowanie merytorycznego zakresu programu Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 100 000 |  | - Założenie: pozyskanie do współpracy osób o odpowiednich kompetencjach i wykształceniu - Ryzyko: Brak wystarczających środków finansowych do pozyskania specjalistów |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Nie dotyczy |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 0 PLN. 0 EUR |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Na obszarze rewitalizowanym zdiagnozowano wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. Standardowe działania w zakresie pomocy społecznej (pomoc materialna i finansowa) nie są w stanie rozwiązać tej kwestii społecznej. Konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na likwidację psychospołecznych skutków wykluczenia (bierność, apatia, poczucie bezsilności i wyalienowania), które pomogą przełamać bariery psychologiczne i barierę braku kwalifikacji, umożliwiających integrację wykluczonych z resztą społeczności. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | - Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego X Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

| - MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  | Priorytet „Miasta” | - Wnioskodawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tytuł projektu - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych |  |  | - Gminne Centrum Informacji |  |
|  |  |  | - Partnerzy projektu |  |
| - Adresaci/grupa docelowa - Bezrobotni mieszkańcy Wołowa |  |  |  |  |
| - Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) | - Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) | - Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - np. data odbioru (kwartał i rok) | Ilość przetargów | - Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego |
| - Nie dotyczy | - 2010 | - 2013 | - 0 | - Nie dotyczy |
|  | Logika interwencji. | - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | - Źródła weryfikacji | - Założenia/ryzyko |
| #### Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu | Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób bezrobotnych umożliwiających poszukiwania pracy. |  |  |  |
| Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie | Liczba osób objętych programem | - Wartość rezultatu i jednostka miary - Osób 50 | - Gminne Centrum Informacji | - Założenie: Skuteczna promocja przedsięwzięcia wśród osób bezrobotnych - Ryzyko: brak zainteresowania ze strony osób bezrobotnych |
| Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu | - Przeprowadzone szkolenia | Wartość produktu i jednostka miary - Liczba godzin 20 | - Gminne Centrum Informacji | Założenie: Zakres merytoryczny szkoleń będzie odpowiadał zapotrzebowaniu osób bezrobotnych - Ryzyko: Brak zainteresowania ze strony osób bezrobotnych |
| Zadania Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu | Opracowanie szczegółowego zakresu szkoleń Opracowanie baz danych dla osób bezrobotnych Przeprowadzenie szkoleń Promocja | Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 50 000 |  | - Założenia: Pozyskanie wykwalifikowanych trenerów - Ryzyko: Wzrost cen za usługi szkoleniowe |
|  |  | Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Nie dotyczy |  |  |
|  |  | Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) Nie dotyczy |  |  |
| Sytuacja wyjściowa | - Na obszarze rewitalizowanym zdiagnozowana została wysoka stopa bezrobocia długotrwałego. Standardowe działania prowadzone przez urząd pracy nie przynoszą znaczącej poprawy w tym zakresie dlatego konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka w zakresie aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy oraz działania motywacyjne ukierunkowane na zmianę postaw bezrobotnych i zachowania na rynku pracy. |  |  |  |
| Oznaczenie projektu Należy wybrać co najmniej jedną opcję | - Projekt z zakresu mieszkalnictwa - Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta - Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego - Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego X Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia |  |  |  |

# Załącznik 3. Lokalizacja inwestycji.

1-7. Remonty budynków przy ul. Piastów Śląskich

8-13. Remonty budynków przy ul. Rynek

14. Remont budynku przy ul. Kołłątaja

15-18. Remonty budynków przy ul. Wrocławskiej

19. Remont budynku przy ul. Plac Szkolny

20-22. Remonty budynków przy ul. Zwycięstwa

23. Rewitalizacja budynku dawnych koszar.

24. Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Bank Danych Regionalnych www.stat.gov.pl

Kurs euro według ECB z dnia 29.01.2009 1 EUR = 4,38 PLN