Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR .…………….

zawarta w Wołowie w dniu ……………. r.,  w związku z wyborem oferty Wykonawcy na realizację zadania pod nazwą: „Budowa placów zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła”, w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 wraz ze zm.)

pomiędzy:

Gminą Wołów, Rynek - Ratusz, 56-100 Wołów,

reprezentowaną przez Dariusza Chmurę -Burmistrza Gminy Wołów,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch -Skarbnika Gminy Wołów,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………….…

z siedzibą: …………………………………………..….

NIP: …………………….., REGON: ………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz roboty budowlane polegające na budowie placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”, na działkach:

- nr 103/14, AM-34, obręb Wołów (1 plac),

- nr 339/12, AM-1, obręb Lubiąż (1 plac).

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 na podstawie następujących dokumentów:

1) oferty Wykonawcy;

2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączników;

- stanowiących integralną część niniejszej umowy.

§ 2

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys na podstawie którego dokonał wyceny oferty, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej z podziałem na branże i grupy robót, zawierający:

1) tabele elementów scalonych;

2) zestawienie materiałów z podaniem cen jednostkowych;

3) zestawienie sprzętu z podaniem cen jednostkowych.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy osobiście.

2. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zaangażuje podwykonawcy/ów, będzie zobowiązany uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami – zgodnie w wymogami art.6471 § 2 kodeksu cywilnego.

§ 4

1. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się:

1) zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem ścieków;

2) zapewnić energię elektryczną i ogrzewanie dla potrzeb budowy,

3) utrzymywać porządek w trakcie wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz systematycznie porządkować miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzić nadzór nad mieniem budowy;

5) składować, wywozić i utylizować odpady;

6) wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury;

7) opracować dokumentację powykonawczą;

8) usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wstęp na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót budowlanych.

3. Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 6

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu niniejszej umowy najpóźniej w siódmym dniu od daty podpisania umowy, a zakończy w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

2. Przez zakończenie prac strony uważają podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 7

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad.

2. Przed zakończeniem prac Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do jego odbioru.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiajacemu 3 szt. operatu powykonawczego (dokumentacja winna być przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierającego:

1) dziennik budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót;

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginały map);

4) protokoły odbiorów technicznych;

5) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji,

6) karty gwarancyjne DTR;

7) wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniami o uporządkowaniu terenu;

8) wszystkie inne potrzebne dokumenty np. dla zastosowanych materiałów: certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, deklaracje znakowania, instrukcje montażu i obsługi, oświadczenia użytkowników innych mediów występujących w obrębie wykonywanych robót o braku zastrzeżeń do ich stanu technicznego itp.

4. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu niniejszej umowy ujawnią się jego wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody do użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie     	z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy;

3) jeżeli wady nie mają charakteru trwałego Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

- ………………………., który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy / robót w osobie:

- ……………………………. , który działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  za szkody osobowe i rzeczowe powstałe przy realizacji robót budowlanych określonych w § 1, na sumę gwarancyjną nie niższą niż przewidziane niniejszą umową wynagrodzenie.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

2) szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

3) roboty – od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie;

4) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie robót przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót budowlanych, a w przypadku nie okazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia budowy w imieniu Wykonawcy, a koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ................... zł (słownie złotych .................................................................................................................) w formie …............................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …................. (słownie: …........) złotych netto, tj. …........... (słownie: …..........) złotych brutto.

2.  Podstawą wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi i oświadczeniami dotyczącymi o uregulowania płatności wobec podwykonawców.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w następujących sytuacjach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni;

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni;

5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.

4. Po zabezpieczeniu robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

§ 14

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w  § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w  § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności gdy poniesione szkody będą wyższe niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporządzono w trzech  egzemplarzach, z których dwa  egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Wykonawca                                                                                               Zamawiający